Investitor:			UNIVERZA V LJUBLJANI

Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana

Naročnik in upravljavec:		UNIVERZA V LJUBLJANI

FAKULTETA ZA FIZIKO IN MATEMATIKO

Jadranska cesta 19, 1000 Ljubljana

Investicija: 	JADRANSKA 21 – NAKUP PRITLIČJA S PRIZIDKI IN Z OPREMO

TER PRENOVA DELA PROSTOROV ZA UL FMF

Vrsta dokumenta:		Dokument identifikacije investicijskega projekta

Št. projekta:			44/2014

Datum:				Junij 2014

Odgovorni vodja projekta: 	Bojana Sovič, univ. dipl. inž. grad.

Dokument izdelal:		PROPLUS d.o.o.

Strma ul. 8, 2000 Maribor

Sabina Brdnik, univ. dipl. ekon.

Tadeja Brdnik, dipl. ekon.

v sodelovanju s predstavniki naročnika in upravljavca.

PROPLUS d.o.o.

Direktorica:

Bojana Sovič, univ. dipl. inž. grad.

KAZALO

1.	UVODNO POJASNILO	8

2.	NAVEDBA INVESTITORJA, UPRAVLJAVCA, IZDELOVALCA INVESTICIJ-SKE DOKUMENTACIJE TER STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB, ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO INVESTICIJSKE, PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE, Z ŽIGI IN PODPISI ODGOVORNIH OSEB	10

3.	ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO	12

3.1.	Analiza obstoječega stanja z vidika predmeta investicije	12

3.1.1.	Splošno o Univerzi v Ljubljani	12

3.1.2.	Splošno o Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani	12

3.1.3.	Analiza vpisa na Fakulteto za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani	14

3.1.4.	Raziskovalna dejavnost na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani	18

3.1.5.	Knjižnična iz založniška dejavnost na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani	19

3.2.	Analiza stanja in potreb s tehnično-tehnološkega vidika	20

3.2.1.	Prikaz obstoječih površin	20

3.2.2.	Prikaz potrebnih površin	23

3.3.	Opis razlogov za investicijsko namero	24

4.	OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI	25

4.1.	Namen in cilji investicijskega projekta	25

4.2.	Usklajenost investicije z razvojnimi strategijami	28

5.	OPIS VARIANT »Z« INVESTICIJO V PRIMERJAVI Z ALTERNATIVO »BREZ« INVESTICIJE	30

5.1.	Varianta »brez« investicije	30

5.2.	Varianta »z« investicijo	31

6.	OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE Z OCENO INVESTICIJSKIH STROŠKOV IN NAVEDBO OSNOV ZA OCENO VREDNOSTI	32

6.1.	Vrsta investicije	32

6.2.	Ocena investicijskih stroškov po stalnih in tekočih cenah z navedbo osnov za oceno vrednosti	37

7.	OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO	39

7.1.	Strokovne podlage za pripravo dokumenta identifikacije investicijskega projekta	39

7.2.	Navedba in opis lokacije	39

7.2.1.	Makrolokacija	39

7.2.2.	Mikrolokacija	40

7.3.	Okvirni obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe ter viri financiranja	43

7.3.1.	Okvirni obseg in specifikacija investicijskih stroškov	43

7.3.2.	Terminski plan izvedbe investicije	44

7.3.3.	Dinamika in viri financiranja	45

7.4.	Varstvo okolja	46

7.5.	Kadrovsko-organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo	47

7.6.	Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti oziroma ekonomska upravičenost projekta	48

8.	UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM	49

KAZALO TABEL

Tabela 1: Podatki o investitorju	10

Tabela 2: Podatki o uporabniku in upravljavcu	10

Tabela 3: Strokovni delavci oziroma službe, odgovorne za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne investicijske ter projektne in druge dokumentacije	11

Tabela 4: Podatki o izdelovalcih investicijske dokumentacije (DIIP)	11

Tabela 5: Preglednica vpisanih študentov v zadnjih treh študijskih letih	14

Tabela 6: Vpis na UL FMF v programe I. stopnje – univerzitetni študijski programi (redni študij)	15

Tabela 7: Vpis na UL FMF v programe I. stopnje – visokošolski strokovni študijski programi (redni študij)	15

Tabela 8: Vpis na UL FMF v enovit magistrski študijski program (redni študij)	16

Tabela 9: Vpis na UL FMF v programe II. stopnje – magistrski študijski programi (redni študij)	16

Tabela 10: Vpis na UL FMF v programe III. stopnje – doktorski študijski program (redni študij)	17

Tabela 11: Prikaz obstoječih površin UL FMF	22

Tabela 12: Prikaz okvirno potrebnih površin UL FMF	23

Tabela 13: Podatki o parcelah	32

Tabela 14: Neto površine pritličja objekta na Jadranski 21 v Ljubljani – prikaz po smiselnih celotah	33

Tabela 15: Neto površine pritličja objekta na Jadranski 21 v Ljubljani – prikaz po namembnosti prostorov	34

Tabela 16: Ocena števila parkirnih mest	35

Tabela 17: Ocena investicije po stalnih in tekočih cenah	38

Tabela 18: Podatki o parcelah v lasti RRC Računalniške storitve, d.d., Ljubljana	41

Tabela 19: Podatki o parcelah v solasti RRC Računalniške storitve, d.d., Ljubljana in UL	41

Tabela 20: Ocena investicije po stalnih in tekočih cenah	43

Tabela 21: Okvirni terminski plan	44

Tabela 22: Dinamika financiranja po stalnih cenah junij 2014	45

Tabela 23: Dinamika financiranja po tekočih cenah	45

Tabela 24: Viri financiranja po tekočih cenah	46

Tabela 25: Predvideni roki za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije	49

KAZALO SLIK

Slika 1: Organigram zavoda	14

Slika 2: Grafični prikaz gibanja števila vpisanih na UL FMF v programe I. stopnje – univerzitetni študijski programi (redni študij)	15

Slika 3: Grafični prikaz gibanja števila vpisanih na UL FMF v programe I. stopnje – visokošolski strokovni študijski programi (redni študij)	15

Slika 4: Grafični prikaz gibanja števila vpisanih na UL FMF v enovit magistrski študijski program (redni študij)	16

Slika 5: Grafični prikaz gibanja števila vpisanih na UL FMF v programe II. stopnje – magistrski študijski programi (redni študij)	16

Slika 6: Grafični prikaz gibanja števila vpisanih na UL FMF v programe III. stopnje – doktorski študijski program (redni študij)	17

Slika 7: Okolica UL  FMF	20

Slika 8: Kompleks obstoječih objektov UL  FMF na Jadranski v Ljubljani (levo Jadranska 19, desno Jadranska 21)	21

Slika 9: Objekt na Jadranski 21	21

Slika 10: Prikaz predvidenega obsega prenove (označeno z zeleno)	36

Slika 11: Lokacija UL FMF	40

Slika 12: Prikaz lokacije objektov na Jadranski	41

Slika 13: Kopija katastrskega načrta	42

SEZNAM KRATIC (po abecednem redu)

DDV		davek na dodano vrednost

DIIP		dokument identifikacije investicijskega projekta

EUR		evro (denarna valuta)

UL FMF	Univerza v Ljubljani Fakulteta za matematiko in fiziko

GOI		gradbeno-obrtniška in instalacijska dela

IP		investicijski program

ISD		interna stopnja donosnosti

NSV		neto sedanja vrednost

PGD		projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja

PID		projekt izvedenih del

PIZ		predinvesticijska zasnova

PZI		projekt za izvedbo

RNSV		relativna neto sedanja vrednost

RS		Republika Slovenija

SC		stalne cene

TC		tekoče cene

UL		Univerza v Ljubljani

# 1.	UVODNO POJASNILO

Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UL FMF) izvaja izobraževalno in raziskovalno dejavnost v okviru nacionalnega programa visokega šolstva in nacionalnega programa znanstveno raziskovalnega dela s področij matematike, fizike, jedrske tehnike, astronomije in meteorologije.

UL FMF ima približno 1300 dodiplomskih in podiplomskih študentov, ki imajo na voljo 19 predavalnic, 5 računalniških učilnic, 3 računalniške laboratorije za individualno delo, 5 praktikumskih učilnic, 2 raziskovalna laboratorija, 5 knjižnic.

UL FMF deluje na naslednjih lokacijah: Jadranska 19, Jadranska 21, Jadranska 26, Lepi pot 11, Pot na Golovec (Astronomsko geofizikalni observatorij) v Ljubljani. Univerza v Ljubljani je trenutno lastnica 4 5 nadstropij na lokaciji Jadranska 21. Na tem objektu  je bila v letu 2007 izvedena nadgradnja 4 nadstropij, v l. 2014 pa je UL FMF od družbe RRC d.d. kupila dodatne prostore v skupni površini ???? m2 v pritličju stavbe. Ti prostori so trenutno ali neopremljeni ali pa opremljeni za pisarniško dejavnost. nad poslovnimi prostori družbe RRC d.d., ki so v pritličju in v prvem nadstropju.

UL FMF ima zelo omejene prostorske in logistične možnosti za znanstvene raziskave predvsem zaradi fizičnega pomanjkanja prostorov, saj se nekaj manjših laboratorijev nahaja le v pritličju stavbe na Jadranski 19. Prostorsko in logistično stisko (v smislu oskrbe vrhunske raziskovalne opreme npr. s kriogeni, kot sta tekoči helij in tekoči dušik) raziskovalci rešujejo s tesnim povezovanjem z bližnjim Inštitutom Jožefa Stefana (v nadaljevanju IJS). V več primerih so visokošolski učitelji UL FMF dopolnilno zaposleni tudi na IJS in s tem je omogočena logistična povezava laboratorijev UL FMF in IJS, ki so med seboj komplementarni. Npr. precizne magnetne meritve se izvajajo le na UL FMF, tudi najnižje temperature v Sloveniji se dosegajo le v laboratoriju UL FMF na Jadranski 19, Ljubljana. Novi prostori omenjeni zgoraj ponujajo možnost razširitve raziskovalnih kapacitet, ki bi bila nujno potrebna za vzdrževanje oz. dvig trenutne znanstvene kakovosti raziskav, ki jo dosegajo sodelavci fakultete.

Za dvig raziskovalne aktivnosti na fakulteti bi bilo potrebno tudi ustrezno urediti in preurediti fakultetne knjižnice (matematična knjižnica, astronomska knjižnica, meteorološka knjižnica, knjižnica za mehaniko in fizikalna knjižnica), ki delujejo na razdrobljenih lokacijah. Zaradi narave matematične in fizikalne znanosti v knjižnicah namreč hranijo vse staro gradivo, ki je še vedno aktualno za uporabnike knjižnice, hkrati pa se fond knjižnic stalno dopolnjuje z novejšim gradivom. Prostori knjižnic že dolgo ne zadoščajo več za hranjenje vseh enot knjižničnega gradiva in ne dosegajo sodobnih standardov za knjižnično dejavnost, ne le glede kapacitet za klasično knjižnično gradivo, pač pa tudi glede prostorov za sodoben računalniški dostop do gradiv ter prostorov za študij gradiva. Prav tako je nujno, da se knjižnica nahaja v pritličju zaradi lažje dostopnosti uporabnikom knjižnice ter zaradi velike teže knjig, ki negativno vplivajo na statično varnost stavbe.

Na podlagi trenutne razpoložljive površine prostorov UL FMF ni možno urediti enotne knjižnice, ki bi omogočala popolno izrabo knjižničnih kapacitet in ustrezno podporo znanstvenoraziskovalni dejavnosti fakultete. Sodoben Znanstveno-informacijski center, ki bi združeval in nadgradil dejavnosti vseh petih obstoječih knjižnic bi bilo mogoče urediti v delu prostorov, ki jih je UL FMF pridobila v l. 2014 na Jadranski 21.

Univerza v Ljubljani se je za reševanje opisane problematike odločila za prenovo  dela objekta na lokaciji Jadranska 21, Ljubljana, za potrebe UL FMF in v ta namen naročila izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega projekta, ki je v nadaljevanju obdelan v minimalnem obsegu (varianta »z« investicijo v primerjavi z alternativo »brez« investicije) in sicer:

- varianta 1 – varianta »brez« investicije prikazuje obstoječe stanje,

- varianta 2 – varianta »z« investicijo obravnava prenovo  pritličnega dela objekta s prizidki v lasti RRC Računalniške storitve, d.d., Ljubljana na Jadranski 21 (velikosti 1.715 m2) ter delno prenovo kupljenih prostorov in nakup manjkajoče opreme.

Investicijski projekt  bo delno financirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitev regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarsko-razvojna infrastruktura, prednostne usmeritve: Izobraževalno-raziskovalna infrastruktura.

# 2.	NAVEDBA INVESTITORJA, UPRAVLJAVCA, IZDELOVALCA INVESTICIJ-SKE DOKUMENTACIJE TER STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB, ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO INVESTICIJSKE, PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE, Z ŽIGI IN PODPISI ODGOVORNIH OSEB

Tabela 1: Podatki o investitorju

| Naziv | UNIVERZA V LJUBLJANI |
| --- | --- |
| Naslov | Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana |
| Odgovorna oseba | Prof. dr. Ivan Svetlik, rektor |
| Telefon | (01) 24 185 00 |
| Telefax | (01) 241 86 60 |
| E-pošta | rektorat@uni-lj.si |
| Internetni naslov | http://www.uni-lj.si |
| Identifikacijska številka za DDV | SI 54162513 |
| Matična številka | 5085063000 |
| Žig in podpis |  |

Tabela 2: Podatki o uporabniku in upravljavcu

| Naziv | UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO |
| --- | --- |
| Naslov | Jadranska ulica 19, 1000 Ljubljana |
| Odgovorna oseba | prof. dr. Anton Ramšak, dekan |
| Telefon | (01) 476 65 00 |
| Telefax | (01) 251 72 81 |
| E-pošta | fmf@fmf.uni-lj.si |
| Identifikacijska številka za DDV | SI 55332862 |
| Matična številka | 1627007000 |
| Žig in podpis |  |

Tabela 3: Strokovni delavci oziroma službe, odgovorne za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne investicijske ter projektne in druge dokumentacije

| Naziv | UNIVERZA V LJUBLJANI |
| --- | --- |
| Naslov | Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana |
| Odgovorni vodja | Irena Leban, univ. dipl. inž. arh., pomočnica glavnega tajnika UL |
| Operativni vodja projekta | Petra Bauer, univ. dipl. inž. arh. |
| Žig in podpis |  |

Tabela 4: Podatki o izdelovalcih investicijske dokumentacije (DIIP)

| Naziv | PROPLUS d.o.o. |
| --- | --- |
| Naslov | Strma ulica 8, 2000 Maribor |
| Odgovorna oseba | Bojana Sovič, direktorica |
| Telefon | (02) 250-41-10 |
| Telefax | (02) 250-41-35 |
| E-pošta | proplus@proplus.si |
| Identifikacijska številka za DDV | SI 23447737 |
| Matična številka | 5608899000 |
| Žig in podpis |  |

# 3.	ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO

## 3.1.	Analiza obstoječega stanja z vidika predmeta investicije

### 3.1.1.	Splošno o Univerzi v Ljubljani

Univerza v Ljubljani (v nadaljevanju UL) je ustanova z bogato zgodovino, ustanovljena leta 1919 na podlagi dolge tradicije poučevanja. UL je velika univerza, s 50.000 študenti v več kot 300 dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih. UL zaposluje približno 6.000 visokošolskih učiteljev, raziskovalcev, asistentov in nepedagoških delavcev na 23 fakultetah in treh umetniških akademijah. Osrednje poslopje, akademije in številne fakultete se nahajajo v mestnem jedru. Novejše univerzitetne stavbe stojijo na obrobju Ljubljane, kar daje univerzi in njenim študentom pridih vsenavzočnosti v mestu.

UL slovi po kakovostnih družboslovnih, naravoslovnih, humanističnih in tehničnih študijskih programih, ki so pripravljeni v skladu s smernicami Bolonjske deklaracije. Univerzitetni raziskovalci in raziskovalne skupine se s svojim znanstvenoraziskovalnim delom izkazujejo z vrhunskimi projekti na področju umetnosti, znanosti in tehnologije doma in po svetu.

UL je uvrščena med 500 najboljših univerz na Šanghajski, Timesovi in Webometrics svetovnih lestvicah.

UL je osrednja in največja izobraževalna ustanova, hkrati pa tudi osrednja in največja raziskovalna institucija v Sloveniji s kar 30 odstotki vseh registriranih raziskovalcev (po podatkih baze SICRIS).

Osrednje pedagoško mesto zavzema tudi zato, ker izvaja javno službo na področjih, ki so posebnega družbenega pomena in zagotavljajo ohranjanje narodne identitete.

Ker se zaveda pomena uporabnosti znanja in sposobnosti pridobivanja lastnih finančnih virov, vsako leto bolj razvija tudi tržno dejavnost. UL je tesno povezana s slovenskim gospodarstvom in tujimi podjetji, med njenimi partnerji so multinacionalke in najuspešnejša domača podjetja.

### 3.1.2.	Splošno o Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani

Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani je nastala leta 1995 z razdružitvijo tedanje Fakultete za naravoslovje in tehnologijo, študija fizike in matematike na UL pa obstajata vse od njene ustanovitve leta 1919. Danes ima Fakulteta približno 1300 dodiplomskih in podiplomskih študentov, ki imajo na voljo 19 predavalnic, 5 računalniških učilnic, 3 računalniške laboratorije za individualno delo, 5 praktikumskih učilnic, 2 raziskovalna laboratorija, 5 knjižnic. Vsako leto prirejajo študentsko prvenstvo v programiranju.

UL FMF izvaja izobraževalno in raziskovalno dejavnost v okviru nacionalnega programa visokega šolstva in nacionalnega programa znanstveno raziskovalnega dela s področij matematike, fizike, jedrske tehnike, astronomije in meteorologije. Študij na UL FMF odlikuje odlična povezanost predavateljev s svetovnimi raziskavami, interdisciplinarnost in izbirnost.

UL FMF je raziskovalno med najuspešnejšimi članicami UL in prispeva pomemben raziskovalni potencial, ki uvršča UL na mednarodne lestvice kot eno najboljših univerz na svetu. Raziskovalci UL FMF imajo vodilno vlogo v velikih mednarodnih znanstvenih kolaboracijah (npr. kolaboracija Belle in Bell II za raziskave v fiziki osnovnih delcev v Tsukubi na Japonskem, kolaboracija Atlas na Velikem hadroskem trkalniku (LHC) v Cernu, Švica in Thomas Jefferson national Accelator Facility, Newport NEWS, ZDA). Fakulteta je uspešno pridobila nekaj evropskih projektov, tudi nosilci tretjine vseh odobrenih sredstev projektov PECS Evropske vesoljske agencije so raziskovalci na UL FMF.

UL FMF si prizadeva usposabljati znanstvenike in strokovnjake na področju matematike in fizike, katerih znanje omogoča doseganje vrhunskih znanstvenih rezultatov ter uporabo in razvoj najsodobnejših tehnologij.

V globalnem svetu znanost presega nacionalne okvire. Osrednja vloga UL FMF v mednarodnem prostoru je sodelovanje njenih strokovnjakov v vrhunskih raziskavah z mednarodno udeležbo, kar omogoča neposreden stik študentov z najnovejšimi in najbolj aktualnimi rezultati temeljnih, aplikativnih in razvojnih raziskav. Prav tako si prizadevajo še okrepiti svojo prisotnost v mednarodnih strokovnih organizacijah in telesih, znanstvenih združenjih in uredniških odborih znanstvenih revij. S to dejavnostjo bistveno prispevajo k mednarodni vidnosti in prepoznavnosti Univerze v Ljubljani in posledično Republike Slovenije.

Fakulteta v študijskem letu 2013/14 izvaja dva visokošolska strokovna študijska programa I. stopnje – Fizikalna merilna tehnika in Praktična matematika, štiri univerzitetne študijske programe I. stopnje – Finančna matematika, Matematika, Fizika in Meteorologija z geofiziko, sedem programov II. stopnje – Pedagoška matematika (enovit magistrski program), Matematika, Finančna matematika, Pedagoška fizika, Medicinska fizika, Fizika, Jedrska tehnika, ter en bolonjski študijski program III. stopnje – Matematika in fizika. Od akreditiranih študijskih programov se v študijskem letu 2013/2014 ne izvaja program II. stopnje Matematična statistika.

UL FMF in UL FRI skupaj izvajata univerzitetni interdisciplinarni študij Računalništvo in matematika I. stopnje in II. stopnje. Študij je usmerjen v teoretične osnove računalništva in z njim povezana sodobna področja diskretne in računalniške matematike.

V vseh akreditiranih programih je študentom zagotovljena velika izbirnost vsebin pri njihovem študiju.

Slika 1: Organigram zavoda

### 3.1.3.	Analiza vpisa na Fakulteto za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani

V študijskem letu 2013/2014 je na UL FMF vpisanih 1158 študentov (redni in izredni študenti brez absolventov), od tega je 802 študentov na I. stopnji, 267 študentov na II. stopnji in 89 študentov na III. stopnji (brez skupnih študijskih programov). Število študentov je podano v preglednici.

Tabela 5: Preglednica vpisanih študentov v zadnjih treh študijskih letih

| Študijsko leto | Število vpisanih študentov po programih |
| --- | --- |
|  | I. stopnja | Stari dodipl. | II. stopnja | III. stopnja | Stari podipl. | Skupaj |
| 2011/2012 | 782 | 0 | 160 | 110 | 20 | 1.072 |
| 2012/2013 | 820 | 1 | 238 | 112 | 0 | 1.171 |
| 2013/2014 | 802 | 0 | 267 | 89 | 0 | 1.158 |

Iz analize vpisa je razvidno, da se je število vpisanih študentov od uvedbe bolonjskih študijskih programov rahlo večalo in se ustalilo pri okoli 1100. število študentov na UL FMF rahlo niha v posameznih letih. Na daljši rok je opaziti, da se prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik giblje  med 40 % in 60 %, kar je posledica zahtevnosti študija, posledica razlik v predznanju študentov različnih generacij in drugih zunanjih dejavnikov.

Tabela 6: Vpis na UL FMF v programe I. stopnje – univerzitetni študijski programi (redni študij)

|  | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. letnik | 336 | 340 | 295 | 310 |
| 2. letnik | 169 | 140 | 172 | 140 |
| 3. letnik | 155 | 129 | 114 | 143 |
| Skupaj | 660 | 609 | 581 | 593 |

Slika 2: Grafični prikaz gibanja števila vpisanih na UL FMF v programe I. stopnje – univerzitetni študijski programi (redni študij)

Tabela 7: Vpis na UL FMF v programe I. stopnje – visokošolski strokovni študijski programi (redni študij)

|  | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. letnik | 88 | 83 | 120 | 118 |
| 2. letnik | 36 | 46 | 37 | 33 |
| 3. letnik | 19 | 23 | 46 | 30 |
| Skupaj | 143 | 152 | 203 | 181 |

Slika 3: Grafični prikaz gibanja števila vpisanih na UL FMF v programe I. stopnje – visokošolski strokovni študijski programi (redni študij)

Tabela 8: Vpis na UL FMF v enovit magistrski študijski program (redni študij)

|  | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. letnik | 37 | 43 | 33 | 31 |
| 2. letnik | 7 | 7 | 19 | 9 |
| 3. letnik | - | 8 | 7 | 14 |
| 4. letnik | - | - | 7 | 3 |
| 5. letnik | - | - | - | 6 |
| Skupaj | 44 | 58 | 66 | 63 |

Slika 4: Grafični prikaz gibanja števila vpisanih na UL FMF v enovit magistrski študijski program (redni študij)

Tabela 9: Vpis na UL FMF v programe II. stopnje – magistrski študijski programi (redni študij)

|  | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. letnik | 36 | 74 | 106 | 114 |
| 2. letnik | 2 | 26 | 64 | 90 |
| Skupaj | 38 | 100 | 170 | 204 |

Opomba: postopno naraščanje števila študentov v 2. letniku je posledica postopnega uvajanja posameznih programov 2. stopnje na FMF.

Slika 5: Grafični prikaz gibanja števila vpisanih na UL FMF v programe II. stopnje – magistrski študijski programi (redni študij)

Tabela 10: Vpis na UL FMF v programe III. stopnje – doktorski študijski program (redni študij)

|  | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. letnik | 49 | 46 | 30 | 21 |
| 2. letnik | 32 | 39 | 46 | 29 |
| 3. letnik | -* | 25 | 36 | 39 |
| Skupaj | 81 | 110 | 112 | 89 |

*V š. l. 2010/2011 še ni bilo vpisanih študentov v 3. letnik programa III stopnje.

Slika 6: Grafični prikaz gibanja števila vpisanih na UL FMF v programe III. stopnje – doktorski študijski program (redni študij)

V letu 2013 je na starih univerzitetnih programih diplomiralo 39 študentov. Na starih visokošolsko-strokovnih programih je študij zaključilo 19 študentov. Stare doktorske programe je zaključilo 18 študentov. Bolonjske programe I. stopnje je zaključilo 142 študentov (118 UN in 24 VS). Porast števila diplomantov na I. stopnji je rezultat dejstva, da so študij zaključile prve štiri generacije študentov, ki so bili vpisani na bolonjske programe. Že v preteklem letu je bilo opaziti, da se zaradi ukinjanja starih univerzitetnih programov študentje prepisujejo na I. stopnjo bolonjskega študijskega programa, kjer se jim priznavajo določene obveznosti, ki so jih opravili na starih programih. V letih 2012 in 2013 so prvi študenti zaključili študij bolonjskih programov II. stopnje (33 študentov) in III. stopnje (20 študentov).

Med študijskimi programi, ki se izvajajo na UL FMF, je močno poudarjena interdisciplinarnost (vključujejo področja znanosti o okolju, medicine, ekonomije, pedagogike, računalništva in informatike, statistike, filozofije, …). Poleg tega na vseh programih študentje lahko izbirajo predmete iz skoraj vseh študijskih programov UL. Pri izvajanju programov sodelujemo s fakultetami znotraj Univerze v Ljubljani.

Na UL FMF izvajajo doktorski študijski program “Matematika in fizika” (program III. bolonjske stopnje z več moduli). Poleg tega sodelujejo tudi pri izvajanju interdisciplinarnih doktorskih študijskih programov “Statistika”, “Humanistika in družboslovje”, “Varstvo okolja” ter “Znanost in inženirstvo materialov”. Večina študentov na teh programih je vključena v sistem mladih raziskovalcev oziroma prihajajo iz gospodarstva. Primerjalna prednost predvsem fizikalnih modulov doktorskega programa je tesna povezanost z Institutom Jožef Stefan (IJS), sodelovanje raziskovalcev na institutu pri opravljanju doktorskih nalog študentov ter uporaba najsodobnejše raziskovalne opreme UL FMF in IJS. Pri izvajanju matematičnih modulov sodelujejo z Inštitutom za matematiko, fiziko in mehaniko. To sodelovanje je dobro razvito tudi pri opravljanju praktičnega usposabljanja.

Analiza zaposljivosti diplomantov študijskih programov UL FMF kaže na usklajenost le-teh s potrebami okolja. V obdobju 12 mesecev po zaključku študija se namreč zaposli okoli 90% diplomantov, kar je še posebej v trenutni gospodarsko finančni situaciji v RS izjemen dosežek.

Tabela ??: Delež diplomantov študijskih programov UL FMF, ki so se zaposlili v roku 6 (12) mesecev po zaključku študija (vir: raziskava UL, Zaposlenost diplomantov UL).

|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 mesecev po zaključku študija | 84% | 79% | 89% | 86% | 86% |
| 12 mesecev po zaključku študija | 88% | 87% | 96% | 86% | 90% |

### 3.1.4.	Raziskovalna dejavnost na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani

Raziskovalna dejavnost je na UL FMF vitalnega pomena in je nerazdružljivo povezana s pedagoškim delom.

Na UL FMF deluje 11 raziskovalnik skupin (podatki: SICRIS):

001 Odsek za matematiko

002 Odsek za mehaniko

003 Astrogeovede in meteorologija

004 Laboratorij za nove eksperimentalne tehnike in senzorje

005 Fizika mehkih in delno urejenih snovi

006 Laboratorij za kvantno optiko

007 Laboratorij za eksperimentalno rentgensko fiziko

008 Skupina za teorijsko fiziko

009 Laboratorij za fiziko srednjih in nizkih energij

010 Eksperimentalna fizika osnovnih delcev

011 Jedrska tehnika

Na fakulteti je registriranih 150 raziskovalcev in 17 tehnikov (pri tem je seveda potrebno poudariti, da je večina raziskovalcev hkrati tudi pedagoških delavcev). Ob koncu l. 2014 so raziskovalci UL FMF sodelovali na:

- 13 raziskovalnih programih,

- 11 temeljnih raziskovalnih projektih,

- 4 podoktorskih raziskovalnih projektih,

- 6 bilateralnih projektih,

- 3 tržnih projektih z gospodarstvom,

- 4 centrih odličnosti

- 12 razlilčnih evropskih projektih.

Za ilustracijo znanstvene aktivnosti raziskovalcev na UL FMF je na sl. ??? prikazano število citatov njihovih publikacij v letih 1995 – 2015 (po podatkovni bazi WoS).

Slika ???: število citatov (baza WoS) publikacij raziskovalcev UL FMF v letih 1995 – 2015.

Raziskovalci UL FMF so v obdobju zadnjih dveh desetletij delovali na prestižnih področjih, kjer so bile podeljene Nobelove nagrade na področju fizike in Fieldsove ter Abelove nagrade na področju matematike. Primeri so področje kvazikristalov, na katerem deluje raziskovalna skupina prof. J. Dolinška zadnjih 15 let, leta 2011 pa je za odkritje kvazikristalov izraelski znanstvenik D. Shechtman prejel Nobelovo nagrado za kemijo, ter aktivna vključenost skupin prof. P. Križana in prof. B. Goloba (Belle/Belle II) ter prof. M. Mikuža (Atlas) na področju eksperimentalne fizike osnovnih delcev v mednarodne kolaboracije, kjer sta bili za rezultate podeljeni Nobelovi nagradi za fiziko: l. 2008 polovica nagrade M. Kobayashiju in T. Maskawi za njuno teorijo kršitve simetrije CP v svetu osnovnih delcev; v obrazložitvi nagrade je citirana eksperimentalna potrditev teorije s strani mednarodnih skupin Belle in BaBar; l. 2013 F. Englertu in P.W. Higgsu za napoved Higgsovega bozona; nagrada je bila podeljena neposredno po eksperimentalnem odkritju bozona z detektorjema Atlas in CMS. Raziskovalna skupina prof. F. Forstneriča je dosegla vrsto pomembnih rezultatov na področju teorije Oka-Grauert-Gromov; M. Gromov je za svoje delo na področju geometrije leta 2009 prejel Abelovo nagrado (matematični ekvivalent Nobelovi nagradi za fiziko). Prof. A. Bauer tesno sodeluje s Fieldsovim medalistom (2002), prof. V. Voevodskyem, in je na njegovo povabilo sodeloval pri nastanku znanstvene monografije skupaj s soavtorji na Institute of Advanced Studies v Princetonu, ZDA. Mnogi raziskovalci na FMF so avtorji znanstvenih monografij pri najbolj priznanih svetovnih založbah, kot so Springer-Verlag, Birkhauser, Wiley-Interscience, Kluwer, in drugih. Prof. N. Žagar je leta 2012 kot prva in doslej edina v Sloveniji pridobila prestižni EU projekt "ERC starting grant" za področje meteoroloških znanosti.

Sodelavci UL FMF, ki predstavljajo okoli 3%-4% vsega raziskovalnega kadra na UL, vsako leto prispevajo okoli 30% vseh strokovnih publikacij v mednarodnih revijah, ki jih objavijo sodelavci UL.

Pomemben del raziskovalne uspešnosti temelji na meritvah izvedenih v raziskovalnih skupinah Laboratorij za nove eksperimentalne tehnike in senzorje (vodja prof. dr. Janez Dolinšek) in Laboratorij za kvantno optiko (vodja prof. dr. Martin Čopič).

Laboratorij za nove eksperimentalne tehnike in senzorje:

št. objav v revijah, ki jih indeksira SCI, v zadnjih 5 letih (2010-2015): 106

normirano št. čistih citatov v zadnjih 10 letih (2005-2015): 1831

Hirschev indeks v zadnjih 10 letih: 22

Laboratorij je znanstveno vseskozi nadpovprečno uspešen in njegovi člani so v zadnjih petih letih (2009–2014) objavili skupno 380 originalnih znanstvenih člankov in samostojnih poglavij v knjigah. Med temi je večje število vrhunskih publikacij v revijah z nadpovprečno visokim faktorjem vpliva (Impact factor, IF):  ena objava je v reviji Science (IF=31.03), ena v reviji Nature (IF=38.6), ena v reviji Nature Photonics (IF=27.25), ena v reviji Nature Communications (IF=10.02), ena v reviji Chemical Society Reviews (IF=24.8), ena v Adv. Funct. Mater. (IF=9.765), 12 v Phys. Rev. Letters (IF=7.7) ter večje število (52) v Phys. Rev. B. Naj tukaj še omenimo, da je prof. Janez Dolinšek edini avtor publikacije v reviji Chemical Society Reviews (IF=24.8).

Laboratorij za kvantno optiko:

št. objav v revijah, ki jih indeksira SCI, v zadnjih 5 letih (2010-2015): 52

normirano št. čistih citatov v zadnjih 10 letih (2005-2015): 1809

Hirschev indeks v zadnjih 10 letih: 25

Del raziskovalne opreme omenjenih skupin je trenutno nameščenih v prostorih na Jadranski 19, s površino v skupni izmeri okoli 80 m2, ter pomožnim kemijskim laboratorijem za pripravo vzorcev s površino okoli 15 m2. Prikaz trenutne lokacije laboratorijev je na sl. ???.

Sl. ???: trenutni položaj laboratorijev v prostorih Jadranske 19.

V okviru raziskovalne skupine Laboratorij za nove eksperimentalne tehnike in senzorje deluje Laboratorij za električne, magnetne in termične meritve (opomba: Laboratorij za nove eksperimentalne tehnike in senzorje je ime raziskovalne skupine, Laboratorij za električne, magnetne in termične meritve pa ime laboratorija, ki deluje v okviru te raziskovalne skupine na lokaciji Jadranska 19).

V okviru raziskovalne skupine Laboratorij za kvantno optiko deluje Laboratorij za lasersko pinceto (opomba: Laboratorij za kvantno optiko je ime raziskovalne skupine, laboratorij za lasersko pinceto pa ime laboratorija, ki deluje v okviru te raziskovalne skupine na lokaciji Jadranska 19).

V obeh laboratorijih se nahaja naslednja raziskovalna opremo, ki je edinstvena v slovenskem prostoru oz. komplementarna eksperimentalnim zmogljivostim drugje (predvsem na Institutu Jožef Stefan):

1. Physical Property Measurement System (QD PPMS 9T) ameriškega proizvajalca Quantum Design za meritve električne upornosti, magnetoupornosti, termoelektrične napetosti, Hallovega koeficienta, toplotne prevodnosti in specifične toplote, pri temperaturah od 400 K do 0.3 K in v magnetnih poljih med -9 T in 9 T (Slika 1). Tukaj velja omeniti, da z aparaturo PPMS dosegamo najnižje temperature v R Sloveniji do 0.3 K nad absolutno ničlo, kar dosežemo z uporabo plina helijevega izotopa 3He.

Slika 1: Physical Property Measurement System (QD PPMS 9T) v Laboratoriju za električne, magnetne in termične meritve snovi FMF.

2. Magnetometer SQUID QD MPMS X3 ameriškega proizvajalca Quantum Design za meritve magnetizma snovi s pripadajočo opremo za pripravo vzorcev (Slika 2). Magnetometer deluje v temperaturnem območju od 1.9 K do 400 K v magnetnih poljih med -5 T in 5 T. Ta magnetometer je star 15 let in ga zaradi dotrajanosti in zastarelosti s težavo vzdržujemo v normalnem delovanju.

Slika 2: Magnetometer SQUID QD MPMS X3 v Laboratoriju za električne, magnetne in termične meritve snovi FMF.

Trenutna lokacija raziskovalne opreme je neprimerna zaradi:

- omejene površine laboratorijev (za ustrezno organizirano delo je ocena, da potrebujemo okoli 2x povečano površino);

- težavnosti lokacije glede oskrbe s tekočim dušikom in tekočim helijem za izvedbo kriogenih meritev;

- razdrobljenosti laboratorijev z eksperimentalno opremo in delovnih prostorov raziskovalcev (slednji se trenutno nahajajo v višjih nadstropjih stavbe na Jadranski 19, medtem ko so laboratoriji locirani v pritličju).

Kot je specificirano v nadaljevanju predlagamo selitev omenjenih laboratorijev v primernejše prostore na Jadranski 21. Hkrati predlagamo tudi nabavo nove raziskovalne opreme za Laboratorij za nove eksperimentalne tehnike in senzorje. Shema predvidene lokacije novih laboratorijev je prikazana na sl. 3.

### 3.1.5.	Knjižnična iz založniška dejavnost na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani

V sklopu UL FMF delujejo naslednje knjižnice: Matematična, Fizikalna, Astronomska in Meteorološka knjižnica ter Knjižnica za mehaniko. Knjižnice so imele v letu 2013 skupno 2358 aktivnih uporabnikov in 6 strokovnih delavcev. Večina uporabnikov je bilo študentov ali sodelavcev UL FMF (uporabnikov iz matične članice UL). V knjižnicah so v letu 2013 skupno pridobili (prirast gradiva z nakupom, obveznimi izvodi ustanove, zamenjavo ali kot dar) 995 enot knjižničnega gradiva na fizičnih nosilcih.

Katalogi knjižnic UL FMF so vsem uporabnikom dostopni preko sistema COBISS/OPAC, monografsko gradivo je uporabnikom dostopno v knjižnicah, velika večina znanstvenih revij, ki jih knjižnice naročajo, pa tudi preko spleta. Vsak od aktivnih uporabnikov si je v letu 2013 v povprečju izposodil na dom dobrih 9 enot knjižničnega gradiva. Poleg tega so v knjižnicah UL FMF medknjižnično posredovali še 198 enot gradiva. Za potrebe raziskovalcev in pedagoških sodelavcev UL FMF so v knjižnicah v letu 2013 ustvarili in uredili 1.705 zapisov v COBISS.SI.

Za rešitev prostorske stiske bi v knjižnicah potrebovali vsaj 200 m dodatnih polic, da bi vsaj za leto ali dve omilili prostorsko stisko.

V čitalnicah knjižnic je za obiskovalce knjižnic na voljo 54 čitalniških mest. Žal zaradi pomanjkanja prostora čitalnic ni mogoče urediti v ločenih prostorih, ampak so le-te del prostorov, kjer knjižnice hranijo gradivo.

Nujno bi bilo statično razbremeniti stavbo na Jadranski ulici 19 zaradi velike teže knjig v tretjem nadstropju, ki za namen knjižnice niso primerni. Prav tako je potrebno urediti čitalnico in tako urediti pogoje za dvig kvalitete pedagoškega in raziskovalnega dela.

Prav vse se raziskovalne skupine naštete v začetku razdelka 3.1.4. se soočajo z razdrobljenostjo knjižničnih zmogljivosti. Novi prostori na Jadranski 21 bi ob predlagani obnovi omogočili osrednji znanstveno informacijski center, ki bi vsem raziskovalcem omogočil dostop do strokovnih informacij ob uporabi ustreznih informacijskih tehnologij, primeren sodobnemu raziskovanju.  Shema predvidene lokacije za znastveno informacijski center je prikazana na sl. 3.

Sl. 3: Shema predvidene lokacije za laboratorije in znanstveno informacijski center na Jadranski 21.

## 3.2.	Analiza stanja in potreb s tehnično-tehnološkega vidika

### 3.2.1.	Prikaz obstoječih površin

UL FMF deluje na lokaciji Jadranska 19 v Ljubljani, v objektu iz leta 1968 s 5.360 m2 neto površin ter v objektu na lokaciji Jadranska 21, ki ima kapaciteto 6.103 m2 in katerega lastnik je UL in RRC d.d. Lokacija objektov je v neposredni bližini Inštituta Jožefa Stefana.

V stavbi na Jadranski 19 so (poleg praktikumskih učilnic) opremljeni laboratoriji za raziskovalno delo, kjer študenti opravljajo raziskovalno delo na višjih stopnjah študija. Pomemben del opreme, ki jo uporabljajo študenti, je lociran na bližnjih inštitutih (IMFM in IJS), delno pa študenti uporabljajo tudi raziskovalno opremo nekaterih večjih mednarodnih centrov (CERN, KEK, Sinhrotron v Trstu, …).

Ob delni prenovitvi stavbe na Jadranski 19 in nadzidavi stavbe na Jadranski 21, so študenti pridobili prostore za neorganizirane oblike študijskih dejavnosti, toda zaradi omejenih prostorskih zmožnosti fakultete, so ti prostori še vedno premajhni.

Slika 7: Okolica UL  FMF

Vir: http://www.fmf.uni-lj.si/si/fakulteta/zemljevid/

Slika 8: Kompleks obstoječih objektov UL  FMF na Jadranski v Ljubljani (levo Jadranska 19, desno Jadranska 21)

Vir: http://www.fmf.uni-lj.si/si/fakulteta/

Univerza v Ljubljani je trenutno lastnica 4 nadstropij na lokaciji Jadranska 21, kjer je bila v letu 2007 izvedena nadgradnja 4 nadstropij nad poslovnimi prostori družbe RRC d.d., ki so v pritličju in v prvem nadstropju.

Slika 9: Objekt na Jadranski 21

Vir: http://www.gpiran.si/node/750

Fakulteta zaradi pomanjkanja lastnih prostorov za izvajanje dejavnosti uporablja prostore Inštituta za kovinske materiale in tehnologije na lokaciji Lepi pot 11 v Ljubljani v skupni velikosti 402,95 m2. Le-ti so popolnoma neprimerni za raziskovalno in pedagoško delo, dotrajani ter energetsko potratni (vlaga v prostoru, zamakanje, ni izolacije, ni ustreznega hlajenja, neustrezna razporeditev prostorov…), hkrati pa predstavljajo precejšno finančno breme za Fakulteto (uporabnina in visoki stroški). Zato  želi investitor delo na tej lokaciji preseliti v stavbo na Jadranski 21, pri čemer se pričakuje znižanje stroškov zaradi centralizacije dejavnosti na eni lokaciji.

UL FMF uporablja prostore na Jadranski 26 v skupni izmeri 1.003,33 m2 (»Peterlinov paviljon«), ki so v lasti IJS. V teh prostorih se izvaja pouk fizike z eksperimenti za študente več fakultet UL, ki imajo v svojih študijskih programih predmet »fizika« pri katerem je potrebno eksperimentalno delo.

Tabela 11: Prikaz obstoječih površin UL FMF

| Lokacija | Velikost v m2 | Opis |
| --- | --- | --- |
| Jadranska 19 | 5.360,10 |  |
| Jadranska 21 | 3.610,10 |  |
| SKUPAJ – lastne površine | 8.970,20 |  |
| Lepi pot 11 | 402,95 | Uporabnina (Inštitut za kovinske materiale in tehnologije) |
| Jadranska 26 (Peterlinov paviljon) | 1.003,33 | Koriščenje in pokrivanje stroškov (last IJS) |
| SKUPAJ – ostale površine | 1.406,28 |  |

Trenutno so vse raziskovalne kapacitete UL FMF v smislu prostorov in raziskovalne opreme polno izkoriščene in brez pridobitve novih prostorov ni realnih možnosti za razširitev in nadaljnji razvoj znanstvenih raziskav. Pri tem delujejo na Oddelku za fiziko (OF) vrhunski raziskovalci (hkrati tudi profesorji) za področja fizike trdne in mehke snovi, magnetizma, fizike neravnovesnih sistemov, optiko, fiziko jedra in osnovnih delcev, fiziko površin, astrofiziko, meteorološke in geofizikalne raziskave, na Oddelku za matematiko (OM) pa vrhunski raziskovalci in profesorji na področjih matematične analize, algebre, topologije, numerične matematike, diskretne matematike in kombinatorike ter računalnike matematike. Vrhunska raziskovalna baza je zagotovilo za uspešen razvoj znanstvenih področij. Za nadaljnji razvoj in razširitev znanstvenih panog na UL FMF bi potrebovali nove prostore, kjer se kot najugodnejša očitna in najracionalnejša možnost kaže obnova pritličja s prizidki v stavbi na Jadranski 21.

Skica novih prostorov v pritličju stavbe na Jadranski 21 je prikazana na sl. 3.

Raziskovalna oprema, ki se trenutno nahaja v neprimernih prostorih na UL FMF je:

- Magnetometer SQUID za meritve magnetizma in pripadajoči laboratorij za pripravo vzorcev.

Take opreme v SLO še ni. Gre za izjemno občutljiv "Vibrating Sample Magnetometer" z detektorjem SQUID. Uporablja se za vse vrste magnetnih meritev (magnetna susceptibilnost, magnetna histereza, termoremanentna magnetizacija). Trenutno raziskave potekajo na zastarelem 15 let starem SQUID magnetometru (ki ni tipa VSM). Novi SQUID VSM bo potreboval tekoči helij, ki ga imajo sedaj v izobilju, ker je bil v letu 2014 dokončan nov helijev utekočinjevalnik. SQUID VSM ima merilno območje +/- 9 Tesla magnetno polje in temperaturno območje med 2 in 1000 K. Postavili bi ga v novem laboratoriju na J21.

- Physical Property Measurement System (PPMS) za meritve električne upornosti, magnetoupornosti, termoelektrične napetosti, hallovega koeficienta, toplotne prevodnosti in specifične toplote, pri temperaturah do 0.3 K in v magnetnih poljih do 9 T.

- Računalniška gruča FMF, na kateri potekajo raziskave več skupin, se trenutno nahaja v neprimernih prostorih, in sicer je stalni problem pregrevanje sistema zaradi premajhnega prostora.

### 3.2.2.	Prikaz potrebnih površin

V nadaljevanju prikazujemo okvirno potrebne površine UL FMF. Izhodišče za prikaz okvirno potrebnih površin so predhodno izdelane prostorske preverbe fakultet, projekti ter že izvedeni objekti ostalih primerljivih fakultet v Sloveniji, ki bistveno ne odstopajo od elementov za določitev obsega materialnih stroškov(Ur. l. RS, št. 39/92).

Tabela 12: Prikaz okvirno potrebnih površin UL FMF

| Okvirno potrebne površine | 10.900 m2 |
| --- | --- |
| m2 / redno vpisanega študenta | 9 m2 |
| m2 / redno vpisanega študenta v 1. Izmeni | 15 m2 |
| Dodatne površine za raziskave | cca 1.000 m2 |

Obstoječe površine so od okvirno potrebnih površin manjše za cca 20 %.

## 3.3.	Opis razlogov za investicijsko namero

Ugotavljamo, da fakulteti primanjkuje cca 2.000 m2 površin (brez upoštevanja lastniških prostorov) od tega v večji meri površine za izobraževanje/raziskave (splošne predavalnice, računalniške učilnice, laboratoriji, kabineti in prostora za raziskovalno delo, knjižnica je premajhna in brez ustrezne čitalnice in ima neprimerno lokacijo).

Na podlagi vsega navedenega je smiselno pristopiti k odpravi prostorske stiske UL FMF in na priležni lokaciji zagotoviti večino manjkajočih kapacitet, ki bodo omogočale kvalitetno izvajanje ter lažjo organizacijo in posledično izboljšanjih pogojev študijske in raziskovalne dejavnosti tako za študente (ki raziskovalno delo opravljajo v okviru diplomskih, magistrskih in doktorskih del) kakor zaposlene.

Prostori fakultete ne zadoščajo za kvaliteto študija in raziskav na taki ravni, kot bi fakulteta želela.

V prvi meri je potrebno zagotoviti večje in primernejše prostore za Laboratorij za električne, magnetne in termične meritve snovi, konkretno za preselitev PPMS ter za namestitev novega magnetometra SQUID. Ta del investicije je podrobneje opredeljen v razdelku 6.1.1.

Manjka prostor za laboratorije in praktikume, v katerih bi študentom ustrezno predstavili praktične vidike znanja. Zaradi majhnih laboratorijev, v katerih so lahko le majhne skupine študentov, se praktične ure vaj raztegnejo pozno v popoldanske ure. Zaradi usmeritve bolonjskega študija, ki stremi k izbirnosti in izbirnim vsebinam, so predavalnice zelo zasedene, zato je težko organizirati pouk na ustrezno kakovostni ravni in ustrezno študentom ponuditi izbirne vsebine, da se urniki ne prekrivajo.

Knjižnična dejavnost je pomemben segment izobraževalnega in znanstvenoraziskovalnega dela.

Kot smo omenili v razdleku 3.1.5 je vzpostavitev skupnega znanstveno informacijskega centra UL FMF nujno potrebna za vse raziskovalne skupine, ki na njej delujejo. Ta del investicije je podrobneje opredeljen v razdelku ???.

Združitev knjižnic in njihova prenova bi oba omenjena segmenta močno okrepila.

# 4.	OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI

## 4.1.	Namen in cilji investicijskega projekta

Namen investicijskega projekta je zagotovitev prostorskih in logističnih pogojev za uspešen nadaljnji razvoj znanstvenih področij na UL FMF in za razširitev znanstvenoraziskovalnega dela na nova in v svetu aktualna področja matematike, fizike astronomije in meteorologije).

Večji del investicije zajema nakup pritličja s prizidki na Jadranski 21, ki bi omogočil naslednje nove aktivnosti in razširitev obstoječih:

- postavitev novih laboratorijev za raziskave fizikalnih lastnosti trdnih in mehkih snovi;

- postavitev novih laboratorijev za sintezo in mikroskopsko karakterizacijo novih materialov;

- postavitev novih laboratorijev za raziskave v medicinski fiziki;

- postavitev novih razširjenih računalniških kapacitet za obdelavo podatkov v fiziki jedra in osnovnih delcev, astrofiziki in meteorologiji ter teoretične izračune v fiziki snovi, neravnovesnih sistemov ter kvantnem računalništvu;

- razširitev računalniških kapacitet za potrebe matematičnih znanosti;

- ureditev primernejših prostorov za fakultetni računski center;

- združitev petih sedaj ločenih knjižnic (fizikalna, matematična, astronomska, meteorološka in mehanična knjižnica) in ureditev nujno potrebnih spremljajočih prostorov za čitalnico s sodobno računalniško infrastrukturo;

- ureditev sejne sobe za sestanke raziskovalnih skupin ter izvedbo spletnih sestankov, potrebnih pri delu v večjih mednarodnih skupinah;

- pridobitev prostorov za izvedbo manjših mednarodnih znanstvenih konferenc, mednarodnih znanstvenih šol in delavnic na fakulteti (sedaj so prisiljeni tovrstne prostore najemati, pogosto pod neugodnimi pogoji);

- pridobitev novih delovnih kabinetov (pisarn) raziskovalcev.

Nakup računalniških kapacitet bo omogočil:

- večjo zmogljivost obdelave podatkov, zajetih z detektorjem Belle II in Atlas;

- zagotavljanje zadostnih računalniških kapacitet ostalim računsko zahtevnim področjem raziskovanja na UL FMF, kot so numerične simulacije v fiziki trdne in mehke snovi, nelinearni dinamiki neravnovesnih sistemov, v matematičnih disciplinah ter na področju meteorologije.

Obravnavani projekt bo okrepil znanstveno raziskovalno delo na fakulteti, ki ga sestavljata  temeljno in aplikativno raziskovalno delo na področjih fizike, matematike, astronomije in meteorologije. Rezultati raziskovanj služijo razvoju novih materialov, razumevanju novih stanj snovi, razvoju metod za analizo in napovedi raziskovalnih rezultatov ter razumevanju okoljskih sprememb, in ne nazadnje temeljnim raziskavam v okviru mednarodnih kolaboracij na področju osnovnih delcev in astrofizikalnih opazovanj. Poudariti je potrebno tudi raziskovanje na področju povsem teoretičnih analiz tako na teoretičnem matematičnem in fizikalnem področju, kot tudi na področju analiz v okviru metod finančne matematike. Vse te raziskave posredno in neposredno vodijo tudi k višji kakovosti teh storitev v slovenskem in mednarodnem prostoru. Raziskovalci UL FMF prenašajo  svoje znanje in odkritja tako preko svojih diplomatov in doktorandov, kot tudi preko sodelovanja z raziskovalci v podjetjih, tudi na gospodarstvo, kar še posebej pozitivno vpliva na raziskovalno in razvojno dejavnost podjetij. Poleg tega bodo ugodne razmere prispevale k boljši organiziranosti in omogočile višjo kvaliteto dela na področju izobraževalne dejavnosti.

Cilj investicije, s katero se zagotavlja nove prostore za UL FMF so:

- Dvig ravni raziskovalne in izobraževalne dejavnosti in večjo prepoznavnost celotne Univerze v Ljubljani, kot tudi Fakultete za matematiko in fiziko. Projekt je vezan na dolgoročen cilj Univerze v Ljubljani, to je ostati v Sloveniji in postati v svetu ena izmed vodilnih, raziskovalno-izobraževalnih institucij na področju  fizike, matematike, astronomije in meteorologije. Tega cilja ni moč doseči brez vlaganja v posodabljanje raziskovalne infrastrukture. Nabava novega magnetometra SQUID in preselitev Laboratorija za električne, magnetne in termične meritve snovi je po našem mnenju korak v pravo smer, ki bo povečal znanstveni učinek raziskovalne skupine. Nova oprema “SQUID magnetometer Quantum Design MPMS3” bo omogočila razširitev raziskav magnetizma snovi na nova področja, ki doslej v R Sloveniji niso bila zastopana – magnetizem snovi pri visokih temperaturah do 1000 K, meritve v visokih magnetnih poljih do 7 T, meritve magnetnih lastnosti pri visokih tlakih do 1.3 GPa in meritev ferkvenčno-odvisne magnetne susceptibilnosti v območju 0.1 Hz – 1 kHz. To bo omogočilo odprtje novih raziskovalnih področjih fizike snovi ter povečanje števila zaposlenih na raziskovalnih delovnih mestih.

Izvedba znanstveno informacijskega centra bi pomenila uvedbo povsem nove kvalitete pri oskrbi z znanstvenimi informacijami za vseh enajst raziskovalnih skupin, ki delujejo na UL FMF, na enem mestu. Predstavljala bi tudi osrednjo stično točko raziskovalcev, mesto strokovnih diskusij in s tem povečala možnost interdisciplinarnih raziskav.

- Krepitev povezanosti z gospodarstvom ter izobraževalno dejavnostjo s poudarkom na prenosu novih znanj.

S predlagano raziskovalno opremo bo omogočen servis razvojno-raziskovalnim skupinam iz gospodarstva na področju magnetnih lastnosti snovi. V R Sloveniji je več gospodarskih družb, ki se ukvarjajo s proizvodnjo feromagnetov (za ilustracijo, moderen osebni avtomobil npr. znamke Toyota danes vsebuje preko tisoč permanentnih magnetov za delovanje svojih sistemov,  stari YUGO jugoslovanske proizvodnje pa je vseboval vsega osem permanentnih magnetov), nimajo pa natančnega magnetometra tipa SQUID za meritve magnetnih lastnosti snovi. Z nabavo omenjenega SQUID magnetometra se bo oprema laboratorija za električne, magnetne in termične meritve na FMF UL tako razširila in posodobila, da bo opremljenost primerljiva z najboljšimi laboratoriji te vrste v Evropi in svetu. Posodobljen Laboratorij za električne, magnetne in termične meritve snovi FMF bi v prihodnosti ponudili v sodelovanje slovenski industriji. Na ta način pričakujemo pozitiven posreden vpliv na povečanje zaposlitev v industrijskih organizacijah in potrebo po izobraževanju kadrov na področju magnetizma snovi, kar bo povečalo število zaposlenih učiteljev na FMF. Zaradi sodobne opremljenosti bi posodobljen Laboratorij za električne, magnetne in termične meritve materialov tudi skušali vključiti v evropsko “large-scale” raziskovalno infrastrukturo.

- Integriranost v mednarodno, še posebej evropsko znanstveno skupnost.

Na Šanghajski lestvici, na kateri je razvrščenih 500 najboljših univerz na svetu, je v letu 2014 znova tudi Univerza v Ljubljani.. Ljubljanska univerza je na tej lestvici edina od slovenskih univerz, kot vsa zadnja leta pa se je spet uvrstila v razred med 401. in 500. mestom. V tem razredu je v družbi z renomiranimi univerzami kot so Boston College, Purdue University, Kent State University (Ohio), Ecole Nationale Superieure de Mines – Paris, od nam bližnjih pa Vienna Technical University in Graz University v Avstriji.

Uvrstitev Univerze v Ljubljani je mogoče različno interpretirati. Po eni strani nedvomno pomeni uspeh, po drugi strani pa niti ne. Ljubljanska univerza je v istem razredu (med 401. in 500. mestom) že sedmo leto zapored in se po lestvici ne prebija navzgor. Kot obraten primer velja omeniti univerzo v Beogradu, ki se je lani prvič pojavila na lestvici in sicer v istem razredu kot univerza v Ljubljani, letos pa se je že prebila razred višje med 301. in 400. mesto. Ta relativni neuspeh in stagnacijo Univerze v Ljubljani lahko povežemo predvsem z neugodnimi raziskovalnimi pogoji (finančnimi, prostorskimi, neustrezno raziskovalno opremo), ki so jih deležni raziskovalci Ljubljanske univerze predvsem v zadnjem desetletju.

Fizikalne raziskave materijalov, med katere sodijo meritve magnetnih lastnosti snovi, so v zadnjem desteletju doživele razcvet v svetu, v Sloveniji – specifično na UL FMF – držimo korak s svetovnim razvojem. Če želimo tako kakovost znanstvenega dela vzdrževati v bodoče je selitev Laboratorija za lasersko pinceto, Laboratorija za električne, magnetne in termične meritve materialov ter oprema slednjega nujna.

- Usposabljanje in izobraževanje. Razvoj kadrov je pomemben sestavni del  aktivnosti  UL FMF. Z dodatno pridobljenimi prostori bo fakulteta lahko znanja, pridobljena z raziskavami, še bolj učinkovito posredovala študentom, mladim raziskovalcem in podoktorskim študentom. V večji meri se bo izvajalo tudi usposabljanje zaposlenih ter nudilo podporo znanstveno-raziskovalnemu delu. Študente na vseh stopnjah študija in zainteresirane raziskovalce se bo še aktivnejše vključevalo v znanstveno raziskovalno dejavnost in jim omogočalo delo na znanstveno-raziskovalni opremi. V ta sklop ciljev investicije sodijo tudi prostori in oprema za izvedbo manjših znanstvenih srečanj in konferenc. Oboje bi pomembno okrepilo prisotnost raziskovalcev UL FMF v globalnem svetu raziskav s področja fizike in matematike.

- Nakup dodatnih prostorov, ki bo omogočala ustrezne pogoje za namestitev in uporabo zahtevne visoko tehnološke oz. raziskovalne opreme, bo vplivala na obseg in kvaliteto samega znanstvenoraziskovalnega in eksperimentalnega dela kot tudi pedagoške dejavnosti. Prav tako bo prispevala k še intenzivnejšemu prenosu raziskovalnih dosežkov. Raziskovalni dosežki so zanimivi tudi za industrijo, saj omogočajo razvoj novih produktov (zdravilnih učinkovin, diagnostičnih testov, umetno ustvarjenih organov itd.) in v novih prostorski pogoji bodo omogočali intenzivnejše sodelovanje z raziskovalci in razvojniki iz podjetij.

Pozitiven vpliv na zaposlovanje visokokvalificirane delovne sile, saj bosta zaradi ustvarjenih ustreznih delovnih pogojev in možnosti širitve dejavnosti. Predvidevamo zaposlitev dveh novih doktorjev fizike in enega tehnika. Zaradi odprtja novih raziskovalnih področij v magnetizmu snovi in možnostjo izvajanja eksperimentalnih meritev z novo vrhunsko opremo pričakujemo odlične znanstvene rezultate, ki bodo omogočili pridobitev novih znanstveno-raziskovalnih projektov od financerjev iz R Slovenije ter udeležbo v EU projektih. Število projektov, ki jih izvaja FMF UL se bo zaradi razširitve in posodobitve opreme povečalo, FMF pa bo še utrdila vodilno vlogo pri raziskavah magnetizma snovi.

## 4.2.	Usklajenost investicije z razvojnimi strategijami

Investicija je usklajena s strategijo UL 2012-2020.

Izobraževanje oziroma prenos znanja je ena od temeljnih funkcij univerze, pri čemer na individualni ravni in v študijskih skupinah nastaja tudi novo znanje. Univerza v Ljubljani je po številu učiteljev in študentov največja visokošolska ustanova v državi, saj na njej študira več kot polovica vseh slovenskih študentov. Ima največjo ponudbo študijskih programov, ki segajo na vsa disciplinarna področja. Poudarek je na univerzitetnih programih z znatnim deležem strokovnih, ki pa med seboj niso dovolj jasno razmejeni. V preteklih letih je uvedla bolonjski sistem študija, katerega izkušnje in rezultate v splošnem ocenjuje pozitivno, zavedajoč se potrebnih popravkov in izboljšav. Želi ostati odprta za širok krog študentov in hkrati pospešeno dvigati kakovost izobraževanja ter omogočiti vrhunske dosežke najsposobnejšim. Do leta 2020 bo Univerza v Ljubljani nekoliko zmanjšala število študentov, povečala število diplomantov za tretjino ter zmanjšala razdrobljenost programov.

Investicija je usklajena tudi s strategijo UL FMF, še posebej v točki 2 Raziskave in razvoj:

»Na področju znanstveno-razvojnega delovanja kadrov želimo ohraniti ali izboljšati nivo uspešnosti sodelavcev pri publikacijah v mednarodno priznanih strokovnih revijah in drugih znanstvenih dosežkih ter pri odmevnosti njihovega raziskovalno-strokovnega dela, ki znatno pripomore tudi k visoki uvrstitvi celotne Univerze v Ljubljani na lestvicah znanstveno-raziskovalno najprodornejših univerz. Nadaljevali bomo z aktivnim sodelovanjem strokovnjakov iz javnega in zasebnega sektorja pri svetovanju in obveščanju študentov o mogočih poklicno-strokovnih izzivih po zaključku študija. Okrepili bomo delo kariernega centra z namenom pridobivanja povratnih informacij iz gospodarstva in storitvenih dejavnosti ter na ta način izboljšali pretok diplomantov v ustrezne poklicne sektorje.«

Področje izobraževanja bo izboljšala zlasti na naslednje načine:

- Organizacijsko in izvedbeno bo povečala ločevanje strokovnih od univerzitetnih programov s ciljem, da bodo posamezni strokovni programi zagotavljali bolj praktično naravnan študij in bodo umeščeni v samostojne članice univerze z možnostjo skupnega koriščenja prostorov, opreme in kadrov z drugimi članicami. To vprašanje in vprašanje stopnjevanosti univerzitetnih programov bo reševala v sodelovanju s članicami.

- Povečala bo uspešnost izobraževanja v smislu večje prehodnosti, manjšega osipa, skrajšanja časa študija ter večje zaposljivosti diplomantov in sicer z usmerjanjem in izbiro študentov, sistemom tutorstva, z usposabljanjem učiteljev za večjo kakovost pedagoškega dela s poudarkom na metodah dela, ki so usmerjene na študente, s sodelovanjem članic pri izvajanju programov na podlagi mobilnosti študentov in učiteljev, z vključevanjem študentov v raziskovalno delo, s kariernim svetovanjem ter z izboljševanjem opreme in pogojev za študij.

- Vzpostavila bo mehanizem za spreminjanje študijskih programov s ciljem povečanja njihove relevantnosti in zmanjšanja razdrobljenosti: uravnavanje vpisa, posodabljanje in povezovanje programov, uvajanje novih, mirovanje in ukinjanje obstoječih programov, za katere ni zanimanja in ne prispevajo odločilno k narodni samobitnosti.

# 5.	OPIS VARIANT »Z« INVESTICIJO V PRIMERJAVI Z ALTERNATIVO »BREZ« INVESTICIJE

## 5.1.	Varianta »brez« investicije

Varianta »brez investicije« ne vključuje investicijskih izdatkov za izboljšanje trenutnega stanja, kar pomeni, da se obstoječi pogoji ohranjajo, ne glede na to, da fakulteti primanjkuje površin, oziroma so le-te razpršene in otežujejo organizacijo študijskega procesa.

Učinki variante »brez« investicije:

- nezadostna površina za izvajanje znanstvenoraziskovalnega dela in neustrezni pogoji za izvajanje laboratorijskih preiskav;

- neustrezni delovni pogoji kot so neustrezna dnevna svetloba, ogrevanje, vlažnost ipd.;

- zaradi upočasnitve razvoja in manj kvalitetnega izvajanja raziskovalnega (in pedagoškega) dela slabši prenos znanja oz. raziskovalnih dosežkov;

- tehnološka neustreznost prostorov, ki ne zagotavljajo ustreznih pogojev dela ter spoštovanje standardov varnosti pri delu;

- velika energijska potratnost obstoječih prostorov;

- upočasnitev razvoja in manj kvalitetno opravljanje laboratorijskih analiz in raziskav ter s tem krnitev osnovnega delovanja UL FMF;

- zaradi neustreznega okolja pogostejše kvarjenje visokotehnološke opreme in nezmožnost uporabe določenih analitskih metod;

- zaradi upočasnitve razvoja in manjšega obsega in nižje  kvalitete izvajanja raziskovalnega (in pedagoškega) dela slabši prenos znanja oz. raziskovalnih dosežkov v gospodarstvo in s tem izgubljanje razvojnih priložnosti za podjetja;

- stagnacija na področju laboratorijskih celičnih raziskav in posledično visoko tehnoloških dejavnosti na tem področju;

- slabše podporno okolje za gospodarstvu z vidika razvitosti in dostopnosti raziskovalnih dosežkov  in podpore razvojnim aktivnostim na tem področju.

Upoštevaje navedene pomanjkljivosti, ki že obstajajo, s časom pa bi postajale vse bolj izrazite, se predmetna varianta, torej varianta »brez« investicije opredeljuje kot neprimerna oz. dolgoročno nesprejemljiva in v dokumentu ni podrobneje obdelana.

## 5.2.	Varianta »z« investicijo

Varianta »z« investicijo obravnava odkup prostorov v pritličju s prizidki stavbe na Jadranski 21 (1.715 m2), prilagoditev prostorov znanstveno-raziskovalni dejavnosti ter izvedba investicijsko vzdrževalnih del za namen izgradnje centralne knjižnice in čitalnice UL FMF za potrebe zagotovitve primernih prostorskih pogojev za UL FMF.

Varianta »z« investicijo omogoča doseganje zastavljenih ciljev, predstavlja rešitev obstoječega stanja in je kot taka edina sprejemljiva, zato je v nadaljevanju tudi podrobneje obdelana.

Le-ta pomeni izboljšane pogoje in lažjo organizacijo študijske dejavnosti ter zagotavlja primerne pogoje za študijsko knjižnico, ki je sedaj locirana na več lokacijah, gradivo pa ne najprimerneje prezentirano in hranjeno.

# 6.	OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE Z OCENO INVESTICIJSKIH STROŠKOV IN NAVEDBO OSNOV ZA OCENO VREDNOSTI

## 6.1.	Vrsta investicije

6.1.1 Nakup magnetometra SQUID, selitev Laboratorija za za električne, magnetne in termične meritve snovi in Laboratorija za lasersko pinceto

Pred nakupom pritličja zgradbe na Jadranski 21 v jeseni 2014 so bile vse raziskovalne kapacitete UL FMF v smislu prostorov in raziskovalne opreme polno izkoriščene in brez pridobitve novih prostorov ni bilo realnih možnosti za razširitev in nadaljnji napredek znanstvenih raziskav. Z nakupom novih prostorov na Jadranski 21 pa so se odprle možnosti za nadaljnji razvoj in odprtje novih raziskovalnih laboratorijev ter posodobitev in razširitev raziskovalne opreme v njih.

Na OF FMF deluje Laboratorij za električne, magnetne in termične meritve snovi pod vodstvom prof. dr. Janeza Dolinška. Znanstvena odličnost Laboratorija za električne, magnetne in termične meritve snovi je opisana v razdelku 3.1.4.

Zaradi sedanje namestitve v (pre)majhnih prostorih na Jadranski 19 je bil nadaljnji razvoj Laboratorija za električne, magnetne in termične meritve snovi onemogočen, saj razširitev opreme fizično ni bila možna. Z nakupom pritličja na Jadranski 21 se je to spremenilo in Laboratorij se bo v 2015 preselil na novo lokacijo v večje prostore. To bo omogočilo tudi posodobitev in razširitev raziskovalne opreme z dodatnimi aparaturami in v ta namen želimo nabaviti nov sodoben magnetometer na osnovi detektorja SQUID, ki bo omogočil odprtje novih raziskovalni področij.

Obstoječa raziskovalna oprema v Laboratoriju za električne, magnetne in termične meritve snovi je opredeljena v razdelku 3.1.4.

Primer magnetnih meritev, izmerjenih na omenjenem SQUID magnetometru, je magnetizacijska histerezna krivulja, prikazana na Sliki 3.

Slika 3: Histerezna krivulja elektronske magnetizacije M(H) kovinskega materiala HoDyYGdTb, izmerjena na obstoječem magnetometru SQUID v Laboratoriju za električne, magnetne in termične meritve snovi FMF.

Na Sliki 4 je prikazana prva stran vrhunske publikacije v ameriški reviji Physical Review Letters, ki jo je v letu 2014 objavila raziskovalna skupina prof. J. Dolinška iz raziskav visokoentropijske zlitine TaNbHfZrTi. Meritve so bile opravljene na obstoječi opremi PPMS in SQUID magnetometru v Laboratoriju za električne, magnetne in termične meritve snovi FMF.

Slika 4: Publikacija skupine prof. J. Dolinška iz 2014 v Physical Review Letters, kjer so bile meritve opravljene na opremi Laboratorija za električne, magnetne in termične meritve snovi FMF.

Navedena raziskovalna oprema PPMS in SQUID magnetometer za obratovanje potrebuje tekoči helij, saj za dosego visokih magnetnih polj v obeh primerih vsebuje superprevodni magnet, ki deluje le pri temperaturah tekočega helija (4.2 K nad absolutno ničlo). Raziskovalna skupina prof. J. Dolinška je za namen proizvodnje tekočega helija v 2014 postavila in zagnala (skupno z Institutom Jožef Stefan (IJS) in Centrom odličnosti EN FIST) nov utekočinjevalnik helija francoskega proizvajalca Air Liquide (Slika 5). Utekočinjevalnik se nahaja na lokaciji sosednjega IJS in je s cevnim sistemom povezan z laboratorijem OF FMF na Jadranski 19 pod Jadransko cesto. Novi utekočinjevalnik omogoča nemoteno delovanje opreme, ki za obratovanje potrebuje tekoči helij.

Slika 5: Novi utekočinjevalnik helija Air Liquide, ki je bil na lokaciji IJS postavljen in zagnan v 2014 in omogoča delovanje opreme v Laboratoriju za električne, magnetne in termične meritve snovi FMF.

Situacija cevnih povezav opreme v Laboratoriju za električne, magnetne in termične meritve snovi FMF na lokacijah Jadranske 19 in 21 z utekočinjevalnikom helija na IJS ter kontejnerjem za tekoči dušik, ki je tudi lociran na IJS (in s cevnim sistemom povezan s FMF) je prikazana na Sliki 6.

Slika 6: Shema cevnih povezav opreme Laboratorija za električne, magnetne in termične meritve snovi FMF na lokacijah Jadranske 19 in 21 z utekočinjevalnikom helija in kontejnerjem za tekoči dušik na IJS.

Za posodobitev in razširitev opreme predlagamo nakup SQUID magnetometra MPMS3 ameriškega proizvajalca Quantum Design, ki bo predstavljal razširitev raziskav na področju magnetizma snovi. Magnetometer bo imel razširjeno temperaturno območje delovanja med 1.8 in 1000 K (stari magnetometer deluje med 1.9 in 400 K) ter v magnetnem polju večjega razpona med -7 in 7 T (stari magnetometer med -5 in 5 T). SQUID magnetometer MPMS3 je opremljen s superprevodnim magnetom jakosti 7 T, ima možnost spreminjanja frekvence merilnega magnetnega polja med 0.1 Hz in 1 kHz ter amplitude med 0.1 do 10 G, ima možnost vrtenja vzorca okrog osi pravokotne na magnetno polje ter možnost kompenzacije zemeljskega magnetnega polja (prospekt MPMS3 je priložen). Možne bodo tudi meritve magnetnih lastnosti pri visokih tlakih do 1.3 GPa. Cena magnetometra brez DDV znaša 412.850,00 Eur, z 20% DDV pa 495.420,00 Eur (predračun je priložen). Ob nakupu novega SQUID magnetometra MPMS3 bi obstoječi, 15 let stari MPMS X3 obdržali in še naprej vzdrževali tako, da bo novi magnetometer predstavljal razširitev in posodobitev obstoječe opreme.

Novi magnetometer bomo skupaj s preselitvijo obstoječe opreme Laboratorija za električne, magnetne in termične meritve snovi postavili v nove prostore na Jadranski 21, kot je razvidno iz situacije na Sliki 7.

Pri tem bomo hkrati lahko rešili problem razdrobljenosti laboratorijev in delovnih prostorov raziskovalcev. Kot je razvidno iz slike 7 bomo lahko uredili pisarne raziskovalcev tako Laboratorija za za električne, magnetne in termične meritve snovi kot tudi Laboratorija za lasersko pinceto v neposredni bližini obeh laboratorijev.

Slika 7: Predvidena lokacija laboratorijev in pisarn raziskovalcev na Jadranski 21.

Varianta »z« investicijo obravnava nakup pritličnega dela objekta s prizidki na Jadranski 21 (velikosti 1.715 m2) ter delno prenovo kupljenih prostorov in nakup manjkajoče opreme.

Predvidena je fazna izvedba in sicer:

- 1. faza: odkup pritličnega dela objekta s prizidki v lasti RRC Računalniške storitve, d.d., Ljubljana na Jadranski 21 (velikosti 1.715 m2);

- 2. faza: delna prenova kupljenih prostorov in nakup manjkajoče opreme.

1. faza – nakup dela objekta na Jadranski 21, Ljubljana

Predmet nakupa je pritlični del objekta s prizidki v lasti RRC Računalniške storitve, d. d. Ljubljana na Jadranski 21 v Ljubljani za potrebe UL FMF s celotno opremo za izvajanje raziskovalne in pedagoške dejavnosti in kabinete visokošolskih raziskovalcev in učiteljev v skupni površini 1.715,71 m2.

Hkrati so predmet nakupa tudi sorazmerni deleži objektu pripadajočih parcelnih številk: 143/158, 143/159, 143/160, 143/161 in 230/12, vse k. o. 2679 GRADIŠČE II.

Tabela 13: Podatki o parcelah

| Št. stavbe | Št. parcele | k.o. | Vrsta rabe | Površina | Lastništvo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2679 | 143/158 | Gradišče II | Pozidano zemljišče | 1.742 m2 | RRC Računalniške storitve d.d., Ljubljana |
| 2679 | 143/159 | Gradišče II | Pozidano zemljišče | 135 m2 |  |
| 2679 | 143/161 | Gradišče II | Pozidano zemljišče | 939 m2 |  |
| 2679 | 230/12 | Gradišče II | Pozidano zemljišče | 231 m2 |  |
| Skupaj |  |  |  | 3.047 m2 |  |
| 2679 | 143/160 | Gradišče II | Pozidano zemljišče | 981 m2 | RRC Računalniške storitve d.d., Ljubljana (2/5) – 392,40 m2 Univerza v Ljubljani (3/5) – 588,60 m2 |
| Skupaj |  |  |  | 981 m2 |  |
| Skupaj |  |  |  | 4.028 m2 | RRC Računalniške storitve d.d., Ljubljana 3.439,40 m2 Univerza v Ljubljani 588,60 m2 |

Objekt je bil v osnovi zgrajen leta 1973. V letu 2006 je bila temeljito obnovljena osnovna zgradba in zunanja parkirišča. V letu 2008 je lastnik prenovil tudi vzhodni in južni prizidek. Neobnovljen je ostal le še del notranjega skladišča v južnem prizidku.

Prostori so smiselno razdeljeni glede na mikrolokacijo, kjer se nahajajo in sicer na poslovne prostore v osrednji zgradbi (900,73 m2), na prostore skladišča (160,63 m2), na prostore v južnem prizidku (225,45 m2) in na prostore vzhodnega prizidka (428,90 m2).

Tabela 14: Neto površine pritličja objekta na Jadranski 21 v Ljubljani – prikaz po smiselnih celotah

| Objekt | Višina | Neto tlorisna površina |
| --- | --- | --- |
| Osnovna zgradba | 3,5 m | 900,73 m2 |
| Južni prizidek | 3,5 m | 225,45 m2 |
| Skladiščni prostor | 4 m | 160,63 m2 |
| Vzhodni prizidek | 3,5 – 4 m | 428,90 m2 |
| Skupaj |  | 1.715,71 m2 |

V osnovni zgradbi so v večini pisarniški prostori (kabineti) s pomožnimi prostori (hodniki, sanitarije), delno so na vzhodni strani osnovnega objekta štiri pisarne predelane v dve učilnici, del vzhodnega dela pa predstavlja tudi pomožni prostor – skladišče in prostor za server. V južnem prizidku, ki je z osnovno zgradbo povezan s hallom, se nahajajo pisarniški prostori, hodnik, sanitarije, toplotna podpostaja, arhiv, dve predavalnici, trafo postaja in prostor agregata.

Nosilna konstrukcija objekta je masivna, zgrajena iz armiranobetonskega skeleta, ki je med nosilnimi stebri pozidan. Medetažne konstrukcije so armiranobetonske plošče. Strešne konstrukcije so ravne, izvedene iz armiranobetonskih plošč, prekrite s črno kritino. Fasada na objektu je različna, v večini pritličja in nadstropja je klasično ometana in  brizgana, v zgornjih etažah je obložena delno v steklene, delno v dekorativno izvedene fasadne plošče.

Notranje stene so klasično grobo in fino ometane in slikane. V »mokrih« prostorih so obložene s keramičnimi ploščicami. Stropi so v večini izvedeni iz visečega Armstrong stropa, le v vhodnem hallu so spuščeni in urejeni s kitanimi mavčno kartonskimi ploščami. Tlaki so različni, v hallu so po tleh položene kamnite plošče, v pisarniških prostorih so položeni parketi, v predavalnicah pa PVC tlaki oziroma samorazlivni epoksi tlak, v sanitarnih prostorih so položene keramične ploščice.

Okna na objektu so aluminijasta in zastekljena s termopan steklom ter z zunanje strani zaščitena s kovinskimi žaluzijami.

Notranja vrata so lesena, furnirana, na lesenih podbojih. Vhodna vrata v pomožne tehnične prostore so kovinska, pleskana. Vhodna vrata v hall in vhodna vrata pri predavalnicah so steklena, drsna. V server sobi in delu skladišča (neobnovljeno) je dvojni pod. Za vertikalno komunikacijo med pritličjem in nadstropjem je v objektu urejeno posebno večramno kovinsko stopnišče. Prav tako je v objektu vgrajeno dvigalo.

Instalacijski razvodi so izvedeni v standardni izvedbi:

- elektroinštalacije za moč in razsvetljavo; v predavalnicah je število vtičnic prilagojeno potrebam poslušalcev;

- vodovodna inštalacija;

- telefonska inštalacija, internet – optika;

- kanalizacija je speljana v javno kanalizacijsko omrežje;

- centralno ogrevanje z radiatorji preko podpostaje v objektu – vezano na javni vročevod;

- v prostorih urejeno hlajenje – split sistem;

- v predavalnicah urejeno prisilno prezračevanje;

- hidrantno omrežje, gasilni aparati;

- napeljava videonadzora in alarma;

- javljalci požara;

- dvigalo za osebni promet;

- strelovod.

Objekt je normalno vzdrževan. Splošno stanje je po oceni Dominus d.o.o. zelo dobro.

Tabela 15: Neto površine pritličja objekta na Jadranski 21 v Ljubljani – prikaz po namembnosti prostorov

| Objekt / prostori | Višina | Neto tlorisna površina |
| --- | --- | --- |
| Pisarne | 3,5 m | 715,71 m2 |
| Skladišča | 3,5 – 4 m | 257,07 m2 |
| Predavalnice | 3,5 – 4 m | 193,80 m2 |
| Skupni prostori etaže | 3,5 m | 338,22 m2 |
| Skupni prostori PT + N | 3,5 m | 210,91 m2 |
| Skupaj |  | 1.715,71 m2 |

Zunanja ureditev sestoji iz povoznih in dostavnih površin ter zelenih površin. Površine so delno urejene kot zelenice, v večini pa asfaltirane, parkirne površine, deljene z betonskimi robniki. Pri asfaltni ureditvi je izvedena kanalizacija za odvod meteorne vode in postavljena je zunanja razsvetljava. Lokacija je ograjena s kovinsko ograjo. Dostop na parkirišče je urejen preko električne dvižne rampe.

Na dvorišču je urejenih 59 parkirnih mest. V tabeli v nadaljevanju je prikazano število parkirnih mest, ki pripadajo poslovnim prostorom v pritličju, glede na površine posameznih etaž.

Tabela 16: Ocena števila parkirnih mest

| Etaža | Neto tlorisna površina | NTP – SP | Delež (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Pritličje | 1.715,71 m2 | 1.504,80 m2 | 66,12 |
| 1. nadstropje | 815,40 m2 | 771,06 m2 | 33,88 |
| Skupaj |  | 2.275,86 m2 | 100,00 |
| Skupno število PM |  | 51 | 100,00 |
| Pritličje |  | 26 | 50,98 |
| 1. nadstropje |  | 25 | 49,02 |

2. faza – delna prenova kupljenih prostorov in nakup manjkajoče opreme

2. faza investicije predvideva prenovo prostorov za laboratorije, knjižnico in čitalnico ter nakup manjkajoče opreme za dvig raziskovalne aktivnosti na fakulteti, v skupni velikosti cca 730 m2.

Pri prenovi prostorov bo upoštevan okoljski vidik, saj je predvidena prenova v skladu z zahtevami energetsko varčne gradnje. Izboljšano delovno okolje bo hkrati prispevalo k večji varnosti in skrbi za varstvo pri delu zaposlenih na fakulteti.

Pri raziskovalni opremi je posebej pereč problem računalniških kapacitet za računsko intenzivne raziskave. Med slednje sodijo raziskave na področju fizike osnovnih delcev in matematične raziskave. Za rešitev tega problema investicija predvideva nakup nove računalniške opreme v obliki strežnikov, procesorjev in TB podatkovnih nosilcev. Ta oprema bo med drugim vključena tudi v računalniško mrežo (Grid) za potrebe eksperimenta Belle II in Atlas v eksperimentalni fiziki osnovnih delcev.

Slika 10: Prikaz predvidenega obsega prenove (označeno z zeleno)

Pridobitev novih prostorov na Jadranski 21 s površino približno 1.715 m2 bo omogočila kvalitetnejšo uporabo obstoječe raziskovalne opreme in s tem dvig kakovosti raziskav. Omogočena bo širitev znanstvenega delovanja z vidika znanstvenih področij in izboljšava obstoječih ter razvoj novih eksperimentalnih metod. Omogočila bo tudi kadrovsko krepitev z vzgojo vrhunskih raziskovalcev.

Navedena investicija obsega pridobitev prostorov v pritličju s prizidki stavbe na Jadranski 21 in tako delno zaokrožitev fakultetnih prostorov na lokaciji Jadranska 19 in Jadranska 21 in trajno rešitev prostorske stiske fakultete.

Po investiciji je predvidena postopna prekinitev uporabe prostorov na lokaciji Lepi pot 11, lastne lokacije ostajajo.

Po izvedbi investicije bo UL FMF razpolagala s skupno cca 10.500 m2, kar predstavlja v povprečju 9,5 m2/študenta.

## 6.2.	Ocena investicijskih stroškov po stalnih in tekočih cenah z navedbo osnov za oceno vrednosti

Izhodišča za določitev ocene investicijske vrednosti:

- vrednost 1. faze investicije – nakupa nepremičnine z opremo je povzeta po cenitvenem poročilu »Ocena posebne vrednosti; Poslovni prostori z opremo v pritličju poslovne stavbe ID 2679-1382 Ljubljana, Jadranska ulica 21« (Dominus d.o.o., maj 2014);

- vrednost GOI del prenove (2. faza investicije) je ocenjena izkustveno na osnovi primerljivih investicij s 600 EUR/m2 (brez DDV), natančno oceno bo možno podati po izdelavi projektne dokumentacije, kar bo upoštevano v nadaljnji investicijski dokumentaciji;

- upoštevana je vrednost nabave raziskovalne opreme (magnetometer SQUID za meritve magnetizma in Physical Property Measurement System (PPMS)), ocenjena s strani upravljavca objekta na 480.000 EUR (brez DDV);

- ostale postavke so podane v % od GOI del in sicer:

  - pohištvena oprema 10 %,

  - projektna dokumentacija 5 %,

  - inženiring, investicijska dokumentacija, nadzor 3 %,

  - rezerva 5 %.

- v investicijski vrednosti je zajet in ločeno prikazan 22 % davek na dodano vrednost,

- izračun vrednosti obravnavane investicije po cenah junij 2014 obravnavamo kot vrednost investicije po stalnih cenah;

- preračun stalnih cen v tekoče je narejen le za 2. fazo investicije, saj je 1. fazo predvideno izvesti v obdobju, krajšem od enega leta; pri preračunu stalnih cen v tekoče je upoštevana Pomladanska napoved gospodarskih gibanj 2014 (UMAR, marec 2014), ki predvideva naslednje inflacijske stopnje: v letu 2014 0,3 %, v letu 2015 1,1 %.

Tabela 17: Ocena investicije po stalnih in tekočih cenah

| Vrsta del | Vrednost investicije v EUR |
| --- | --- |
|  | Stalne cene junij 2014 | Tekoče cene |
| 1. FAZA |  |  |
| Nakup dela nepremičnine z opremo | 2.145.000,00 | 2.145.000,00 |
| Skupaj 1. faza investicije | 2.145.000,00 | 2.145.000,00 |
| 2. FAZA |  |  |
| Gradbena, obrtniška in instalacijska dela | 438.000,00 | 442.275,92 |
| Pohištvena in raziskovalna oprema | 523.800,00 | 528.913,53 |
| Projektna dokumentacija | 21.900,00 | 21.932,85 |
| Investicijska dokumentacija, storitve tehničnega svetovanja, gradbeni nadzor | 13.140,00 | 13.235,71 |
| Rezerva, ostalo | 21.900,00 | 22.095,70 |
| Skupaj 2. faza investicije (brez DDV) | 1.018.740,00 | 1.028.453,71 |
| 22 % DDV | 224.122,80 | 226.259,82 |
| Skupaj 2. faza investicije (z DDV) | 1.242.862,80 | 1.254.713,53 |
| Skupaj vrednost investicije (z DDV), vključno z nakupom dela objekta z opremo (1. + 2. faza) | 3.387.862,80 | 3.399.713,53 |

# 7.	OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO

## 7.1.	Strokovne podlage za pripravo dokumenta identifikacije investicijskega projekta

Strokovne podlage za pripravo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta so naslednje:

- Cenitveno poročilo »Ocena posebne vrednosti; Poslovni prostori z opremo v pritličju poslovne stavbe ID 2679-1382 Ljubljana, Jadranska ulica 21« (Dominus d.o.o., maj 2014);

- Letno poročilo za leto 2013 (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, februar 2014).

## 7.2.	Navedba in opis lokacije

### 7.2.1.	Makrolokacija

Ljubljana je politično, znanstveno in kulturno središče slovenskega naroda ter z nekaj več kot 280.000 prebivalci hkrati največje mesto v Sloveniji in njen najpomembnejši gospodarski center.

Čeprav se po svoji velikosti uvršča med srednje velika evropska mesta in ohranja privlačno prijaznost manjšega kraja, ima vse, kar premorejo velike prestolnice - je politično in kulturno srce slovenskega naroda, pomembno evropsko trgovsko, poslovno, kongresno in sejemsko središče, pa tudi prometno, znanstveno in izobraževalno središče Slovenije.

Danes je to mesto, kamor zahajajo znanstveniki zaradi njegove univerze ter inštitutov z mednarodnim slovesom, umetniki zaradi svetovno znanega grafičnega bienala, likovne akademije in neštetih likovnih galerij, gospodarstveniki zaradi številnih poslovnih srečanj in sejmov in mednarodni strokovnjaki zaradi kongresov.

### 7.2.2.	Mikrolokacija

UL FMF ima sedež na lokaciji Jadranska 19 in Jadranski 21, kjer ima tudi večino obstoječih prostorov.

Slika 11: Lokacija UL FMF

Vir: http://www.fmf.uni-lj.si/si/fakulteta/zemljevid/

Objekt, ki je predmet investicije, se nahaja v neposredni bližini, na naslovu Jadranska 21, 1000 Ljubljana, na parceli št. 143/161, s priležnimi parcelami 143/158, 143/159, 143/161, 230/12, vse k.o. Gradišče II.

Lastništvo parcel je razvidno iz tabel v nadaljevanju.

Mikrolokacija investicijske operacije se nahaja v bližini upravnih in ostalih prostorov UL FMF in v bližini laboratorijev Instituta Jožef Stefan s katerim fakulteta sodeluje pri znanstveno-raziskovalnem delu.

Slika 12: Prikaz lokacije objektov na Jadranski

Tabela 18: Podatki o parcelah v lasti RRC Računalniške storitve, d.d., Ljubljana

| Številka stavbe | Številka parcele | k.o. | Vrsta rabe | Površina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2679 | 143/158 | Gradišče II | Pozidano zemljišče | 1.742 m2 |
| 2679 | 143/159 | Gradišče II | Pozidano zemljišče | 135 m2 |
| 2679 | 143/161 | Gradišče II | Pozidano zemljišče | 939 m2 |
| 2679 | 230/12 | Gradišče II | Pozidano zemljišče | 231 m2 |
| Skupaj |  |  |  | 3.047 m2 |

Tabela 19: Podatki o parcelah v solasti RRC Računalniške storitve, d.d., Ljubljana in UL

| Št. stavbe | Št. parcele | k.o. | Vrsta rabe | Površina | Lastništvo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2679 | 143/160 | Gradišče II | Pozidano zemljišče | 981 m2 | RRC Računalniške storitve d.d., Ljubljana (2/5) – 392,40 m2 Univerza v Ljubljani (3/5) – 588,60 m2 |
| Skupaj |  |  |  | 981 m2 |  |

Slika 13: Kopija katastrskega načrta

Vir: Cenitveno poročilo »Ocena posebne vrednosti; Poslovni prostori z opremo v pritličju poslovne stavbe ID 2679-1382 Ljubljana, Jadranska ulica 21« (Dominus d.o.o., maj 2014).

Obstoječi predpisi o uporabi zemljišča:

Obstoječa urbanistična dokumentacija je zajeta v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del (Ur. l. RS, št. 78/10 in 10//11-DPN) in v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Ur. l. RS, št. 78/10 in 10//11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr.).

Glede na Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del, se obravnavano zemljišče nahaja v večini na območju DCi – območja centralnih dejavnosti za izobraževanje.

## 7.3.	Okvirni obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe ter viri financiranja

### 7.3.1.	Okvirni obseg in specifikacija investicijskih stroškov

Investicija je predvidena v dveh fazah:

- 1. faza: odkup pritličnega dela objekta s prizidki v lasti RRC Računalniške storitve, d.d., Ljubljana na Jadranski 21 (velikosti 1.715 m2);

- 2. faza: delna prenova kupljenih prostorov (cca 730 m2) in nakup manjkajoče opreme.

Tabela 20: Ocena investicije po stalnih in tekočih cenah

| Vrsta del | Vrednost investicije v EUR |
| --- | --- |
|  | Stalne cene junij 2014 | Tekoče cene |
| 1. FAZA |  |  |
| Nakup dela nepremičnine z opremo | 2.145.000,00 | 2.145.000,00 |
| Skupaj 1. faza investicije | 2.145.000,00 | 2.145.000,00 |
| 2. FAZA |  |  |
| Gradbena, obrtniška in instalacijska dela | 438.000,00 | 442.275,92 |
| Pohištvena in raziskovalna oprema | 523.800,00 | 528.913,53 |
| Projektna dokumentacija | 21.900,00 | 21.932,85 |
| Investicijska dokumentacija, storitve tehničnega svetovanja, gradbeni nadzor | 13.140,00 | 13.235,71 |
| Rezerva, ostalo | 21.900,00 | 22.095,70 |
| Skupaj 2. faza investicije (brez DDV) | 1.018.740,00 | 1.028.453,71 |
| 22 % DDV | 224.122,80 | 226.259,82 |
| Skupaj 2. faza investicije (z DDV) | 1.242.862,80 | 1.254.713,53 |
| Skupaj vrednost investicije (z DDV), vključno z nakupom dela objekta z opremo (1. + 2. faza) | 3.387.862,80 | 3.399.713,53 |

### 7.3.2.	Terminski plan izvedbe investicije

V nadaljevanju prikazujemo okvirni časovni načrt izvedbe investicije.

Tabela 21: Okvirni terminski plan

| Vrsta aktivnosti | Čas izvedbe |
| --- | --- |
| Izdelava in potrditev dokumenta identifikacije investicijskega projekta | Junij 2014 |
| Nakup dela nepremičnine z opremo | Julij 2014 |
| Izdelava idejne zasnove in projektno-programske naloge | Julij – avgust 2014 |
| Izdelava in potrditev predinvesticijske zasnove | Avgust 2014 |
| Izdelava PZI projektne dokumentacije | September – oktober 2014 |
| Izdelava in potrditev investicijskega programa | Oktober 2014 |
| Prijava projekta za pridobitev sofinancerskih sredstev | November – december 2014 |
| Izvedba razpisa za izvedbo GOI del ter dobavo in montažo opreme | Januar – marec 2015 |
| Izvajanje GOI del, dobava in montaža opreme | April – julij 2015 |
| Izvajanje gradbenega nadzora | April – julij 2015 |
| Izdelava PID projektne dokumentacije | Avgust 2015 |
| Pridobitev uporabnega dovoljenja in odprava pomanjkljivosti | Avgust 2015 |
| Vselitev uporabnika v objekt | September 2015 |

Terminsko izvajanje projekta je odvisno od zagotovitve finančnih sredstev. V primeru pričetka izvajanja aktivnosti v juniju 2014, bi se glede na načrtovane aktivnosti projekt zaključil predvidoma v septembru 2015.

### 7.3.3.	Dinamika in viri financiranja

Tabela 22: Dinamika financiranja po stalnih cenah junij 2014

| Vrsta del | 2014 | 2015 | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. FAZA |  |  |  |
| Nakup dela nepremičnine z opremo | 2.145.000,00 | 0,00 | 2.145.000,00 |
| Skupaj 1. faza investicije | 2.145.000,00 | 0,00 | 2.145.000,00 |
| 2. FAZA |  |  |  |
| Gradbena, obrtniška in instalacijska dela | 0,00 | 438.000,00 | 438.000,00 |
| Pohištvena in raziskovalna oprema | 0,00 | 523.800,00 | 523.800,00 |
| Projektna dokumentacija | 21.900,00 | 0,00 | 21.900,00 |
| Investicijska dokumentacija, storitve tehničnega svetovanja, gradbeni nadzor | 3.942,00 | 9.198,00 | 13.140,00 |
| Rezerva, ostalo | 2.190,00 | 19.710,00 | 21.900,00 |
| Skupaj 2. faza investicije (brez DDV) | 28.032,00 | 990.708,00 | 1.018.740,00 |
| 22 % DDV | 6.167,04 | 217.955,76 | 224.122,80 |
| Skupaj 2. faza investicije (z DDV) | 34.199,04 | 1.208.663,76 | 1.242.862,80 |
| Skupaj vrednost investicije (z DDV), vključno z nakupom dela objekta z opremo (1. + 2. faza) | 2.179.199,04 | 1.208.663,76 | 3.387.862,80 |

Tabela 23: Dinamika financiranja po tekočih cenah

| Vrsta del | 2014 | 2015 | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. FAZA |  |  |  |
| Nakup dela nepremičnine z opremo | 2.145.000,00 | 0,00 | 2.145.000,00 |
| Skupaj 1. faza investicije | 2.145.000,00 | 0,00 | 2.145.000,00 |
| 2. FAZA |  |  |  |
| Gradbena, obrtniška in instalacijska dela | 0,00 | 442.275,92 | 442.275,92 |
| Pohištvena in raziskovalna oprema | 0,00 | 528.913,53 | 528.913,53 |
| Projektna dokumentacija | 21.932,85 | 0,00 | 21.932,85 |
| Investicijska dokumentacija, storitve tehničnega svetovanja, gradbeni nadzor | 3.947,91 | 9.287,79 | 13.235,71 |
| Rezerva, ostalo | 2.193,29 | 19.902,42 | 22.095,70 |
| Skupaj 2. faza investicije (brez DDV) | 28.074,05 | 1.000.379,66 | 1.028.453,71 |
| 22 % DDV | 6.176,29 | 220.083,53 | 226.259,82 |
| Skupaj 2. faza investicije (z DDV) | 34.250,34 | 1.220.463,19 | 1.254.713,53 |
| Skupaj vrednost investicije (z DDV), vključno z nakupom dela objekta z opremo (1. + 2. faza) | 2.179.250,34 | 1.220.463,19 | 3.399.713,53 |

Tabela 24: Viri financiranja po tekočih cenah

| Vrsta del | 2014 | 2015 | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- |
| Univerza v Ljubljani Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko RS, MIZŠ Drugi viri | 2.179.250,34 | 1.220.463,19 | 3.399.713,53 |
| Skupaj | 2.179.250,34 | 1.220.463,19 | 3.399.713,53 |

Investicijski projekt  bo delno financirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitev regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarsko-razvojna infrastruktura, prednostne usmeritve: Izobraževalno-raziskovalna infrastruktura.

## 7.4.	Varstvo okolja

Predmetna investicija ob upoštevanju vseh predpisov ne bo imela škodljivih oziroma negativnih vplivov na okolje.

Menimo, da bodo pri načrtovanju, izvedbi in obratovanju objekta, ki je predmet investicije upoštevani vsi veljavni predpisi, ki zadevajo varstvo okolja, tako da investicija ne bo imela negativnih vplivov, ki bi obremenjevali okolje v večji meri kot je to dopustno.

Glede na ocene ter na osnovi dosedanjih izkušenj s podobnimi projekti ocenjujemo, da ureditev ne bo povzročila čezmernih obremenitev v času gradnje in v času obratovanja ob upoštevanju predpisov, ki urejajo gradnjo in obratovanje tovrstnih objektov pri normalnih pogojih obratovanja in rednem vzdrževanju.

Pri načrtovanju in izvedbi investicije so bili in bodo upoštevani naslednji okoljski omilitveni ukrepi:

- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin),

- okoljska učinkovitost (uporaba kvalitetnih, okolju nenevarnih materialov, uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, kontrolirano ravnanje z gradbenimi odpadki),

- trajnostna dostopnost (uporabe strojev in transportnih vozil, prijaznih okolju; optimizacija gradbenih in transportnih poti),

- zmanjševanje vplivov na okolje (objekt bo racionalno izveden, upošteva je vsa okoljska zakonodaja, vplivi na okolje bodo minimalni).

## 7.5.	Kadrovsko-organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo

Pripravo in izvedbo investicije bo vodila Univerza v Ljubljani v okviru obstoječih kadrovskih in prostorskih zmogljivosti ter po potrebi z zunanjimi izvajalci. Oblikovana bo projektna skupina, katere naloge bodo:

- zagotoviti učinkovito izvedbo projekta v skladu z izdelano projektno in investicijsko dokumentacijo,

- izvesti javna naročila,

- poročati o poteku investicije,

- izdelati novelacijo investicijske dokumentacije, če bo potrebno,

- zagotoviti koordinacijo vseh sodelujočih.

Projektna skupina se bo sestajala najmanj enkrat mesečno, v času gradnje tedensko. Sedež projektne skupine in oprema bodo na voljo v prostorih univerze oziroma na gradbišču.

Izvajalca gradbenih del in zunanjih storitev bo investitor/naročnik izbral po postopku in na način, ki ga določa Zakon o javnem naročanju. Naročnik predvideva gradbena dela oddati enemu ponudniku, medtem ko bo izvajalca manjših storitev (gradbeni nadzor,..) iskal z ločenimi javnimi naročili.

Po dokončanju investicije bo s površinami upravljala Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani.

Na dan 31.12.2013 je bilo na fakulteti 196 zaposlenih. Glede na to, da je z investicijo načrtovana zagotovitev primernih prostorskih pogojev za izvajanje obstoječe dejavnosti, nove zaposlitve niso načrtovane.

## 7.6.	Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti oziroma ekonomska upravičenost projekta

Za predmetno investicijo so pomembne predvsem koristi, ki jih ni možno finančno ovrednotiti in pripomorejo h kvalitetnejšemu izvajanju študijske dejavnosti.

Z načrtovano investicijo je sicer pričakovati porast stroškov obratovanja na eni strani, po drugi strani pa zmanjšanje stroškov najemnin za najemanje po različnih lokacijah.

Z izvedbo investicije je tako predvidena lažja organizacija študijskega procesa, posledično boljši pogoji za zaposlene in študente, pri tem pa izkoriščenost bližnjega objekta, ki omogoči enotno izvajanje študijskega procesa.

Glede na manjkajoče prostore, kot izhaja iz izdelanih prostorskih preveritev, je pričakovati polno zasedenost prostorov.

Študijski progami se bodo nadaljevali v sedanjih okvirih oziroma po potrebi posodabljali in prilagajali tržnim razmeram.

Podrobneje bodo finančni in ekonomski učinki obravnavani v nadaljnji investicijski dokumentaciji.

# 8.	UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM

Na podlagi vsega navedenega je smiselno nadaljevati s pripravo ostale dokumentacije.

V skladu z določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/2006, 54/2010), je, glede na višino investicije potrebno izdelati še predinvesticijsko zasnovo in investicijski program.

Za možnost izvedbe 2. faze investicije je potrebno izdelati idejno zasnovo s projektno programsko nalogo, ki bo opredelila predvidene posege in bo osnova za izdelavo PZI projektne dokumentacije, potrebne za sprovedbo razpisnega postopka ter same izvedbe del.

Projektna dokumentacija bo izdelana skladno z določili Zakona o graditvi objektov (ZGO-UPB1, Ur. l. RS, št. 102/04, sprem. 126/07-ZGO-1B) in v obsegu ter skladno z določili Pravilnika o projektni dokumentaciji (Ur. l. RS, št. 55/08) ter ostalih veljavnih predpisov, standardov in normativov ter usklajena z navodili, ki bodo podana v študiji požarne varnosti, oz. bodo izhajali iz projektnih pogojev. Izdelana bo v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS, št. 93/08).

Po izvedenih posegih je potrebno izdelati še projekt izvedenih del (PID projektna dokumentacija).

Zastavljeni roki za izdelavo potrebne investicijske in projektne dokumentacije so razvidni iz tabele v nadaljevanju.

Tabela 25: Predvideni roki za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije

| Vrsta aktivnosti | Čas izvedbe |
| --- | --- |
| Izdelava dokumenta identifikacije investicijskega projekta | Junij 2014 |
| Izdelava idejne zasnove in projektno-programske naloge | Julij – avgust 2014 |
| Izdelava predinvesticijske zasnove | Avgust 2014 |
| Izdelava PZI projektne dokumentacije | September – oktober 2014 |
| Izdelava investicijskega programa | Oktober 2014 |
| Izdelava PID projektne dokumentacije | Avgust 2015 |

Na podlagi vsega navedenega in po opredelitvi investitorja do posameznih navedb je smiselno nadaljevati s pripravo ostale dokumentacije ter pristopiti k projektnim rešitvam, za možnost izdelave nadaljnje in podrobnejše investicijske dokumentacije – predinvesticijske zasnove.

# Footnotes

Povzeto po: http://www.uni-lj.si

Povzeto po: Letno poročilo za leto 2013 (UL FMF, februar 2014).

Povzeto po: Letno poročilo za leto 2013 (UL FMF, februar 2014).

Povzeto po: Letno poročilo za leto 2013 (UL FMF, februar 2014).

Povzeto po: Letno poročilo za leto 2013 (UL FMF, februar 2014).

Podatek UL FMF.

Vir: Cenitveno poročilo »Ocena posebne vrednosti; Poslovni prostori z opremo v pritličju poslovne stavbe ID 2679-1382 Ljubljana, Jadranska ulica 21« (Dominus d.o.o., maj 2014).

Vir: Cenitveno poročilo »Ocena posebne vrednosti; Poslovni prostori z opremo v pritličju poslovne stavbe ID 2679-1382 Ljubljana, Jadranska ulica 21« (Dominus d.o.o., maj 2014).

Vir: Cenitveno poročilo »Ocena posebne vrednosti; Poslovni prostori z opremo v pritličju poslovne stavbe ID 2679-1382 Ljubljana, Jadranska ulica 21« (Dominus d.o.o., maj 2014).

Vir: Cenitveno poročilo »Ocena posebne vrednosti; Poslovni prostori z opremo v pritličju poslovne stavbe ID 2679-1382 Ljubljana, Jadranska ulica 21« (Dominus d.o.o., maj 2014).

Vir: Cenitveno poročilo »Ocena posebne vrednosti; Poslovni prostori z opremo v pritličju poslovne stavbe ID 2679-1382 Ljubljana, Jadranska ulica 21« (Dominus d.o.o., maj 2014).

Vir: Cenitveno poročilo »Ocena posebne vrednosti; Poslovni prostori z opremo v pritličju poslovne stavbe ID 2679-1382 Ljubljana, Jadranska ulica 21« (Dominus d.o.o., maj 2014).

Vir: http://www.ljubljana.si/si/ljubljana/

Vir: Cenitveno poročilo »Ocena posebne vrednosti; Poslovni prostori z opremo v pritličju poslovne stavbe ID 2679-1382 Ljubljana, Jadranska ulica 21« (Dominus d.o.o., maj 2014).

Vir: Cenitveno poročilo »Ocena posebne vrednosti; Poslovni prostori z opremo v pritličju poslovne stavbe ID 2679-1382 Ljubljana, Jadranska ulica 21« (Dominus d.o.o., maj 2014).

# Comments

doda še Igor, kaj je v njegovem labu (laserska pinceta)

je to realistično?

ta slika gre ven

# Text boxes

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

JADRANSKA 21 – NAKUP PRITLIČJA S PRIZIDKI IN Z OPREMO TER PRENOVA DELA PROSTOROV ZA UL FMF

Jadranska 21

Jadranska 19